平安表情
小程序统一开发策划案

开发基线 4.0 | 评审后执行版 | 2026-08-20

文档权威性 本文件合并并修正此前 PRD、详细开发规格、设计复核和微信/抖音行为补充中的结论。后续开发以本文件为唯一产品和技术基线；旧文档保留为历史参考，若内容冲突，以本文件为准。本文不包含业务代码，但已细化到页面、状态、接口、数据、存储、权限、广告和验收级别。

# 一、产品圣经：所有开发决策必须服从的原则

| 原则 | 开发含义 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| 方便简单容易学 | 用户打开就看到可分享成品；核心流程只需要点击，不要求长按、拖拽、时间线或专业术语 | 不做复杂编辑器、自由 Prompt、参数面板和多层设置 |
| 先得到，再个性化 | 默认内容先给结果；用户只做换一张、换一句、更像我等简单选择 | 不先问卷、不先注册、不先让用户选十种风格 |
| 微信分享是终点 | 图片和视频必须先能保存到手机，再进入微信标准分享；结果页保留完成状态 | 不虚假承诺直接发送到某个群或联系人 |
| 精品优先于数量 | 候选池小而精，文字、构图、版权和主体安全区全部过门禁 | 不追求无限模板、随机低质 AI 图和无证音乐 |
| 失败不能让用户失去作品 | AI、视频、网络和保存失败均保留静态结果或当前草稿 | 失败后清空照片、要求重新开始或展示不可执行按钮 |
| 隐私和信任优先 | 不读通讯录、群聊、抖音收藏；照片上传副本短期保存并可追溯清理 | 不把临时媒体包装成永久云相册，不在作品上强打广告 |

# 二、市场与竞品学习：只借鉴行为，不堆功能

对标对象是公开可观察的产品类别，不声称拥有竞品内部 DAU、收入或银发用户明细。对我们有价值的是它们已经验证过的行为路径。

| 参考类别 | 已验证的行为优势 | 老年用户摩擦 | 本项目取舍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信相册/表情 | 入口熟悉，转发和保存符合日常习惯 | 找图、加字、判断是否保存成功仍麻烦 | 沿用保存/分享路径，今日页直接给精品卡 |
| 美图秀秀/醒图 | 自动美化、裁剪和 AI 效果成熟 | 功能和参数太多，学习成本高 | 只取自动裁剪、轻美化和受控风格，不做工具箱 |
| 剪映 | 短视频模板、预览和导出完整 | 时间线、音乐和导出步骤复杂，等待长 | 固定 6-12 秒和模板动效，图片先完成，视频异步且静态兜底 |
| 美篇/小年糕 | 相册沉淀和批量分享有价值 | 创建、排序、发布概念重，路径长 | 相册本地草稿和单页分享，先保存后发布，首发后置复杂功能 |
| 抖音 | 内容发现、视觉刺激、样式模仿和情绪传播强 | 无限信息流会分心，创作和音乐权利复杂 | 借鉴视觉灵感和官方活动码获客，不复制信息流和平台数据读取 |
| Canva/稿定设计 | 模板和版式体系成熟 | 模板过多、设计术语多 | 后台管理版式，用户只看 3-6 个完整成品 |

# 三、目标用户与核心行为

| 用户 | 微信行为 | 抖音行为 | 最核心需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 55-65 岁高频分享者 | 群聊、朋友圈、私聊发早安晚安和节日问候 | 刷短视频、收藏/转发喜欢的画面和音乐 | 每天快速找到体面的可分享内容 |
| 66-75 岁照片使用者 | 用自己的花卉、旅行、家庭照片给亲友发问候 | 看样式、学模仿，但不愿学习复杂剪辑 | 照片不用学就能裁剪、配字、做成动态照片 |
| 76-80 岁低熟练度用户 | 主要查看、保存和转发，常由子女协助 | 观看为主，操作容错要求高 | 大字、少入口、少跳转、失败不丢作品 |

## 三点一、核心使用时段

| 时段 | 默认内容 | 可选动作 | 内容规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 05:00-11:59 | 早安动态照片 | 换一张、换一句、用我的照片、保存、分享 | 晨光、花卉、家庭、健康祝愿；不使用医疗承诺 |
| 12:00-16:59 | 今日通用精品卡/节气卡 | 换图、照片制作、查看昨日新闻 | 不强行显示早安或晚安 |
| 17:00-23:59 | 晚安动态照片 | 换一张、换一句、用我的照片、保存、分享 | 安静、陪伴、平安、睡前祝愿；不使用恐吓式健康文案 |

# 四、版本范围与统一优先级

首发原则 首发只验证‘早安/晚安动态照片 -> 保存/分享’这一核心闭环。相册、昨日新闻、商城和更复杂的 AI 变体不能挤占首屏，也不能成为正式开发的前置依赖。

| 版本 | 必须包含 | 可以包含 | 明确后置 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP 1.0 | 今日默认卡；早安/晚安动态照片；单张照片自动裁剪配字；静态图保存/分享；动态照片保存/分享；节气节日内容；权限、失败回退和埋点 | 少量经典旋律；默认广告接口但关闭展示 | 相册批量、昨日新闻完整链路、商城、自由 Prompt、社区 |
| Beta 1.1 | 本地相册草稿、单页分享、批量图片、昨日新闻审核链、关系语气、‘更像我’ | 用户照片动态照片的更多模板 | 时间线编辑、社交关系链、用户上传音乐 |
| 稳定后 2.0 | 精选商城、主题包、增值服务、更多授权旋律、受控 AI 底图变化 | 奖励广告或主题解锁实验 | 默认换脸、人物说话、无审核内容流 |

# 五、信息架构与页面目录

一级导航统一为三项 为解决银发用户入口过多的问题，正式开发基线采用‘今日 / 制作 / 我的’三项一级导航。相册进入制作页；商城后置为我的页或今日页的弱入口；不再使用五项一级 TabBar。

| 路由 | 页面职责 | 核心组件 | 进入/退出 |
| --- | --- | --- | --- |
| pages/today/index | 根据时间展示早安/通用/晚安默认卡 | TimeGreeting、DefaultCard、PrimaryActions、SecondaryEntries、AdSlot | 启动默认进入；保存/分享/制作照片 |
| pages/create/index | 按任务选择制作方式 | MakePhoto、MakeDynamic、AlbumDraftEntry、MusicEntry | 今日页或底部制作进入 |
| pages/create/photo | 选择单张照片或拍照 | PhotoPicker、PermissionGuide、RecentDraft | 取消回到制作；拒绝权限仍可返回今日 |
| pages/create/preview | 预览照片、文案、关系语气和动态开关 | PreviewCanvas、CopyPicker、RelationPicker | 确认生成；返回保留照片和选择 |
| pages/create/progress | 显示图片/动态任务状态 | ProgressState、StaticFallback、RetryAction | 完成进结果；失败保留静态结果 |
| pages/create/result | 保存、分享、再制作、做成动态照片 | SaveImage、SaveVideo、ShareAction、SaveReceipt、ExpiryNotice | 所有输出都从这里完成 |
| pages/create/album | Beta 本地相册草稿和单页分享 | AlbumDraft、PhotoSorter、BatchSaveReceipt | 不要求发布云相册 |
| pages/news/index | Beta 昨日新闻一图和来源/更正 | NewsCard、SourceSheet、CorrectionBadge | 今日页次级入口 |
| pages/me/index | 偏好、隐私、帮助、反馈、订单入口 | PreferenceReset、PrivacyCenter、AdConsent、OrderEntry | 不展示云端永久作品库 |
| pages/mall/* | 稳定后商城 | 商品、SKU、购物车、订单、支付、售后 | 不进入首发一级导航 |

# 六、核心功能开发规格

## 六点一、早安/晚安动态照片

| 需求 ID | 功能 | 输入 | 处理 | 输出/验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GT-001 | 时间默认 | 用户本地时间、日期、节气/节日标签 | 05:00-11:59 早安；17:00-23:59 晚安；其余通用卡 | 打开即有一张可保存卡；切换时段不需要设置 |
| GT-002 | 默认成品 | 内容候选池、关系默认为通用、用户历史偏好（可选） | 硬过滤版权、审核、日期、7 日去重和文字门禁后排序 | 3 秒内展示静态图；动态版本异步准备 |
| GT-003 | 动态效果 | 静态主图、白名单边框/光晕/花瓣、可选授权音乐 | 固定模板渲染 6-10 秒 MP4；默认静音；生成期间保留静态图 | MP4/H.264/AAC；失败可保存 PNG |
| GT-004 | 换一张 | 当前场景和已展示 ID | 候选池去重；最多连续更换 3 次，超出提示明日再来或使用照片 | 不重复、不空白、不改变页面主按钮 |
| GT-005 | 换一句 | 当前场景和关系语气 | 从已审核文案池取 2-3 条；中文由字体层排版 | 文字不截断、不遮挡主体；不直接展示模型原始输出 |
| GT-006 | 用我的照片 | 单张照片 <=20MB 的上传副本 | 主体检测、自动裁剪、轻美化、默认配字、固定动效模板 | 静态图优先返回；动态版本异步；原图不覆盖 |

## 六点二、保存和分享

| 动作 | 首选能力 | 兼容回退 | 状态要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保存图片 | 微信保存图片到系统相册能力 | 权限拒绝/系统不支持时显示原因和重试 | 结果页固定显示已保存/未保存，不用返回查 |
| 保存视频 | 微信保存视频到系统相册能力 | 视频不可用时保存静态封面/图片 | 显示大小、保存状态和过期时间 |
| 分享图片 | 按当前微信基础库能力调用图片分享菜单 | 保存到相册后引导用户通过微信标准分享 | 不声称已发送到指定群或联系人 |
| 分享视频 | 按当前微信基础库能力调用视频分享菜单 | 保存视频后进入微信系统分享 | 默认静音；分享失败不删除结果 |
| 分享小程序页 | 微信标准小程序分享卡 | 固定 resultId 和有效期校验 | 打开后能看到结果或清晰提示重新制作 |

# 七、经典旋律/红歌功能边界

版权原则 ‘红歌’不等于无版权。歌曲作品、录音制品、改编版本和演唱录音可能分别受权利保护。只有取得明确授权、公共领域且录音权利清晰的版本，才可进入生产生成任务。

| 功能 | 首发做法 | 权利要求 | 失败回退 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经典旋律选择 | 提供少量已授权曲目；默认不要求用户先选 | 记录词曲、录音、同步、地域、期限、下载/分享用途 | 无有效权利时任务硬阻断，提供无音乐版本 |
| 动态照片配乐 | 音乐作为可选音轨，默认静音预览 | 输出文件的分享范围和期限必须覆盖小程序生成结果 | 音频失败仍输出 MP4 无音乐和 PNG |
| 用户上传音乐 | 首发不开放 | 避免用户上传侵权音乐和存储投诉 | 后续如开放，必须本地处理/权利声明/审核方案先行 |
| 版权到期 | 后台定时检查并禁止新生成 | 保留旧版本审计，不让新任务使用过期资产 | 自动切换白名单替代曲目或无音乐 |

# 八、AI 精品设计和技术边界

| 能力 | MVP 实现 | 不做 | 质量门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文案 | 从已审核候选池中做关系语气和长度适配 | 自由 Prompt、长文、医疗/金融建议 | 敏感词、事实、长度、关系冒犯、错别字 |
| 照片 | 裁剪、主体安全区、轻美化、版式推荐 | 默认换脸、人物说话、改变人物身份 | 人脸不遮挡、主体不变形、原图不覆盖 |
| 风格 | 风格 DNA 控制色彩、边框、构图和候选排序 | 随机无控制的底图生成 | 内容正确 > 文字可读 > 照片自然 > 风格变化 |
| 动态 | 固定白名单模板和授权素材组合 | 任意 Lottie/任意音乐/任意模型直接转视频 | 6-10 秒、体积、编码、版权、静态回退 |

AI Adapter 必须屏蔽供应商差异。模型、供应商、提示词和输出 URL 不进入小程序端日志；每次生成记录任务版本、质量门禁结果、降级原因和成本。

# 九、后端/服务器与临时存储决策

结论：需要轻后端，不建议无后端，也不建议只买一台弱 VPS 每日内容、早晚时段、版权台账、动态图片/视频任务、AI 调用、临时文件清理、广告配置和数据指标都不能可靠地放在小程序端。MVP 推荐‘微信小程序 + 托管式 BaaS/Serverless + 对象存储 + 队列 + 外部渲染/AI 服务’。这比自建一台弱服务器更少运维，也比完全无后端更能支撑高精内容。

| 方案 | 能做什么 | 问题 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完全无后端 | 静态资源和简单页面 | 不能可靠更新早晚内容、做 AI/视频、版权下架、临时清理、广告配置和行为分析 | 不适合本项目 |
| 单台弱 VPS | 接口、简单数据库和任务 | 安全补丁、并发、视频编码、对象存储、备份和故障恢复都要自己负责 | 不作为首选；仅可做内部 PoC |
| 托管 BaaS/Serverless | 数据库、云函数、对象存储、鉴权、定时任务、日志和弹性 | 供应商绑定，需要抽象接口和费用监控 | MVP 推荐；保留迁移适配层 |
| 完整云微服务 | 大规模媒体和复杂业务 | 首发成本和运维过重，早期需求尚未验证 | 稳定增长后再拆分 |

## 九点一、推荐轻后端组成

| 组件 | 用途 | MVP 是否必须 | 替代/扩展 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置/内容服务 | 早安、晚安、节气节日、文案、风格和广告开关 | 必须 | 后续独立内容服务 |
| 文档数据库 | 用户匿名标识、偏好、内容版本、任务、资产权利、埋点索引 | 必须 | 后续可迁移关系型数据库 |
| 对象存储 | 临时原图副本、PNG、MP4、缩略图和封面 | 必须 | 私有桶、生命周期和跨区域备份按合规配置 |
| 任务队列 | 图片、动态照片、视频、AI 和清理任务 | 必须 | 并发限制、重试上限、死信任务 |
| 渲染 Worker | 图片字体层合成、视频编码和质量检查 | 必须 | 托管容器/云函数；高负载时独立 worker |
| AI Adapter | 统一调用审核模型/文案/风格能力 | 可用规则版启动，AI 可关闭 | 更换供应商不改客户端接口 |
| 运营后台 | 内容、版权、权重、广告开关、下架、监控 | 必须有最小版 | 后续角色权限和审批流 |

## 九点二、临时存储生命周期和成本控制

| 对象 | 保存位置 | 默认期限 | 到期动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户原图 | 不覆盖用户手机原图；上传副本进入私有临时桶 | 任务完成后 24 小时内清理；失败任务 2 小时清理 | 删除对象，保留不可逆审计摘要 |
| 生成 PNG/MP4 | 私有结果桶；签名 URL 15 分钟有效 | 结果生成后 24 小时 | 下载按钮失效，提示重新制作；已保存回执不代表云端永久保存 |
| 缩略图/封面 | 结果桶或缓存 | 与结果一致或更短 | 随主结果清理 |
| 内容素材 | 长期资产桶 | 按版权期限和运营策略 | 到期禁止新生成，可切换替代资产 |
| 订单凭证 | 订单独立数据域 | 按支付和法律要求保存 | 不得与临时媒体混存或同策略清理 |

成本估算采用参数化方式，不凭空承诺固定成本：月成本 = 生成次数 x 单次渲染/AI成本 + 输出存储字节 x 存储单价 + 下载流量 x 流量单价 + 基础 BaaS/日志费用。上线前用 PoC 实测单图、动态照片和视频三类成本，再决定是否开放高成本 AI 变体或奖励广告。

# 十、接口与任务契约

| 接口 | 用途 | 关键入参 | 关键出参/状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /v1/today | 获取时段默认内容 | localDate、timezone、scene、anonymousUserId | cardId、staticUrl、dynamicAvailability、copyOptions、expiresAt |
| POST /v1/generation-jobs | 创建图片/动态任务 | clientRequestId、type、photoRef、styleId、copyId、musicId | jobId、state、fallbackResultId、expiresAt |
| GET /v1/generation-jobs/{id} | 查询任务 | jobId | queued/running/succeeded/degraded/failed/expired、progressLabel、result |
| POST /v1/media/upload-ticket | 获取上传签名 | mime、size、sha256 | uploadUrl、objectKey、expiresAt、maxSize |
| POST /v1/media/save-receipt | 记录本地保存回执 | jobId、mediaType、success、errorCategory | receiptId、serverTime |
| GET /v1/ads/config | 获取广告位配置 | page、scene、clientVersion | enabled、placement、adUnitId、frequencyCap、fallback |
| POST /v1/events/batch | 批量上报匿名事件 | eventName、sessionId、propertiesWhitelist | accepted、eventVersion |

## 十点一、任务状态机

任务状态统一为 queued -> running -> succeeded 或 degraded_static -> failed/expired。客户端不得根据轮询次数伪造百分比；服务端超时、版权失效、质量不通过、供应商失败和对象过期必须有独立错误码。clientRequestId 在用户侧幂等，重复点击不能重复扣费或重复创建不可控任务。

# 十一、广告接口预留与体验边界

广告接口保留，但默认不打断核心表达 广告能力作为配置化基础设施保留，不等于首发必须展示。广告不能覆盖图片、阻断保存、阻断分享、伪装成系统按钮或诱导银发用户误触。

| 广告位 | 允许位置 | 默认状态 | 硬性限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 今日次级位 | 默认卡和主操作完成后，节气/新闻等次级内容之间 | 可配置关闭 | 不出现在首屏主卡上方；不遮挡保存/分享 |
| 制作页次级位 | 选择制作方式列表底部 | 关闭 | 不在用户选照片和授权时弹出 |
| 结果页 | 首发不放强打断广告；仅预留配置槽位 | 关闭 | 不得影响保存、分享、过期提示和重试 |
| 可选奖励广告 | 后续可用于额外候选或高成本视频，但必须用户主动点击 | 关闭 | 不用于解锁默认卡；看完未完成也不丢作品 |

| 配置字段 | 说明 |
| --- | --- |
| placement | today_secondary/create_secondary/result_optional |
| enabled | 远程开关；发生投诉、合规或体验问题可一键关闭 |
| adUnitId | 微信广告位标识，服务端下发，客户端不写死 |
| frequencyCap/cooldown | 按匿名用户、场景和自然日控制频次 |
| fallback | 广告不可用时返回空位或内容推荐，不阻塞主任务 |
| events | ad_exposure、ad_click、ad_close、reward_complete，禁止采集聊天和联系人信息 |

# 十二、内容、版权和美术资源规则

| 资源 | 开发规则 | 发布门禁 |
| --- | --- | --- |
| 早安/晚安底图 | 提供 1:1、4:3、3:4、9:16 安全构图；主体 55%-75%；预留 20%-30% 文字区 | 来源、授权地域、期限、允许输出和替代资产齐全 |
| 动态边框 | 白名单模板，6-10 秒，慢速，不闪烁，提供静态替代 | Lottie/视频格式、基础库兼容、版权台账齐全 |
| 字体 | 正文和大字优先微软雅黑/思源黑体等明确授权字体；中文由真实字体层渲染 | 商业使用、嵌入、导出范围有凭证 |
| 经典旋律/红歌 | 词曲、录音和改编版本分别记录权利；默认静音预览 | 同步、复制、信息网络传播、下载/分享用途覆盖 |
| AI 模型/权重 | 只使用审核过的模型和固定工作流；不直接生成中文成品文字 | 模型商业使用、输入输出、地域和保留策略明确 |
| 新闻图片/摘要 | 来源、发布时间、摘要、风险级别、审核人、版本和纠错字段 | 来源可复核；高风险内容二次审核 |

## 十二点一、用户看到的视觉总纲

新国风生活摄影 + 温暖纸张质感 + 精品贺卡构图。松柏绿、米白、暖金和克制朱砂红为主；不使用高饱和紫色系主视觉、廉价金色、满屏装饰和强闪烁。界面优先大字、高对比、固定主按钮和完整成品，用户不需要理解图层、画布、模型或风格 DNA。

# 十三、数据、隐私与安全

| 范围 | 必须做 | 明确不做 |
| --- | --- | --- |
| 照片 | 上传副本与原图隔离；私有桶；短期签名 URL；过期清理；保存回执 | 不读取通讯录、群成员、聊天内容、抖音收藏/点赞/关注 |
| 身份 | 使用微信匿名身份或必要登录；商城交易再采集必要订单信息 | 首发不强制手机号和复杂注册 |
| 埋点 | 曝光、预览、生成、成功/降级、保存、分享、权限、错误、广告和商城动作 | 不记录原图 URL、聊天全文、群名、联系人和本地路径 |
| 安全 | TLS、密钥服务端保存、日志脱敏、角色权限、依赖扫描、删除审计 | 不把供应商密钥放小程序端，不用公开对象桶 |
| 合规 | 隐私政策、权限目的、数据流图、内容审核、版权和广告审核 | 不把‘红歌’或‘AI’直接等同于无版权/无风险 |

# 十四、埋点与核心指标

| 指标 | 口径 | 首发用途 |
| --- | --- | --- |
| 默认卡可见率 | 进入今日页后 3 秒内出现可用静态卡的会话占比 | 判断默认优先是否稳定 |
| 首张完成率 | 默认卡/照片制作 -> 保存成功或分享点击 | 判断核心闭环是否成立 |
| 分享率 | 完成作品会话中触发微信分享动作的比例 | 判断内容是否体面可传播 |
| 保存成功率 | 系统保存 API 成功回执 / 保存尝试 | 判断银发用户是否真正拿到作品 |
| 动态降级率 | 动态任务最终返回静态图的比例 | 判断视频/动效成本与稳定性 |
| 权限拒绝率 | 相册权限拒绝 / 相册权限申请 | 优化权限说明和入口时机 |
| D1/D7 回访 | 匿名用户次日/七日再次打开并完成核心动作 | 判断早安晚安是否形成习惯 |
| 广告影响 | 广告曝光后保存率、分享率、退出率和投诉率变化 | 决定广告位是否开放 |

# 十五、测试与验收矩阵

| 编号 | 场景 | 步骤 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-001 | 首次早安 | 05:00-11:59 打开小程序，不授予相册权限 | 默认早安静态卡 3 秒内出现；可保存/分享；无权限循环弹窗 |
| T-002 | 首次晚安 | 17:00-23:59 打开小程序 | 默认晚安卡出现；文案和视觉不使用早安内容 |
| T-003 | 动态照片 | 点击动态照片并等待任务 | 6-10 秒 MP4；保存失败时 PNG 可保存；不显示虚假百分比 |
| T-004 | 用户照片 | 选择 20MB 边界照片，生成并保存 | 原图不覆盖；主体和文字安全；失败可重试 |
| T-005 | 分享兼容 | 在不同微信基础库尝试图片/视频分享 | 优先使用平台能力；不支持时保存后引导；不虚假显示已发送 |
| T-006 | 音乐版权到期 | 将曲目状态改为 expired 后创建任务 | 任务硬阻断音乐并生成无音乐版本 |
| T-007 | 权限拒绝 | 拒绝相册权限后继续浏览，稍后再点用照片 | 本次不重复弹；默认卡和保存仍可用 |
| T-008 | 临时文件 | 等待 24 小时或模拟 expiresAt 过去 | 下载按钮失效并提示重新制作；对象清理有对账记录 |
| T-009 | 广告关闭 | 远程关闭 today_secondary 广告 | 客户端不再请求该位；主流程不受影响 |
| T-010 | 广告误触 | 快速点击广告区域和保存按钮 | 保存按钮不被覆盖；广告事件和保存事件分开 |
| T-011 | 大字体低端机 | 系统大字体、低内存 Android、弱网 | 按钮不跳动；失败有回退；不丢照片和草稿 |

# 十六、开发顺序与责任边界

| 阶段 | 开发内容 | 完成证据 | 不进入该阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| W0 需求冻结 | 本文件签字、三入口结构、P0/P1/P2、内容和版权负责人 | 评审纪要、版本号和决策表 | 不写业务代码 |
| W1 视觉与静态卡 | 今日页、结果页、早安/晚安 3 套风格、PNG 生成和保存 | Golden Image、真机保存、设计验收 | 不做视频和商城 |
| W2 轻后端 | 内容配置、任务、对象存储、签名 URL、清理、埋点、最小后台 | 接口契约、状态机、清理对账 | 不自建复杂微服务 |
| W3 动态照片 | 固定模板、边框动效、授权旋律、MP4 生成和静态回退 | 真机保存、编码、版权到期演练 | 不做时间线和用户上传音乐 |
| W4 照片制作 | 单张照片上传、裁剪、配字、预览、生成和保存 | 20MB、权限、主体安全区和失败回退 | 不做批量相册 |
| W5 Beta 内容 | 节气节日、相册草稿、昨日新闻审核链、关系语气 | 来源、版本、纠错、单页分享 | 不让新闻替代今日主任务 |
| W6 AI/广告验证 | 受控 AI 候选、质量门禁、广告接口和远程开关 | A/B、成本、投诉、广告影响报告 | 不开放自由 Prompt，不默认打开广告 |
| W7 商业化 | 商城、支付、订单、售后、主题包或服务商品 | 支付幂等、版权、售后和核心体验不下降 | 不以付费墙阻断免费保存分享 |

# 十七、发布门禁与回退

| 门禁 | 必须满足 | 未满足时 |
| --- | --- | --- |
| 产品门禁 | P0 功能、三入口、非目标和验收用例签字 | 不进入 W1 |
| 版权门禁 | 底图、字体、边框、音乐、模型和新闻来源台账无缺项 | 阻断相关资产，不用临时替代侵权素材 |
| 技术门禁 | 静态图、动态照片、上传、保存、清理、签名 URL和埋点通过 | 关闭 AI/视频/广告，保留静态卡 |
| 银发体验门禁 | 大字体、低端机、拒绝权限、误触、返回、保存和分享真机通过 | 回退到默认卡和静态图片 |
| 成本门禁 | 单次图片/动态/AI成本、存储和流量可计算并有上限 | 关闭高成本变体，限流或仅使用预渲染内容 |
| 合规门禁 | 隐私、权限、广告、内容和支付审核完成 | 关闭相关入口，不发布未审核能力 |

最终开发意见 需要后端，但不需要一开始建设很重的服务器。推荐托管式轻后端：内容和配置由服务端管理，临时媒体放私有对象存储，图片/动态任务走队列，AI/视频用可替换适配层，广告用远程配置开关。这样能满足早安晚安动态照片、分享、经典旋律、版权、清理、数据和广告预留，同时把运维和成本控制在可验证范围内。

# 附录：开发前必须确认的 12 个问题

MVP 是否确认包含用户照片动态照片，而不仅是默认底图动态卡。

早安和晚安的时间段是否按本文件 05:00-11:59、17:00-23:59 执行。

首发经典旋律的授权预算、曲目数量和可分享地域是否已落实。

小程序主体、AppID、开发/测试/生产环境和 BaaS 供应商是否确定。

动态照片的单次渲染成本和每日额度上限是多少。

图片/视频结果临时保留 24 小时、签名 URL 15 分钟是否确认。

广告是否首发只保留接口并关闭展示，还是开放今日页次级位。

商城确认后置还是进入 Beta；若首发，商品、支付和售后负责人是谁。

首发 30 天早安/晚安/节气内容是否已达到候选池数量要求。

三套风格 DNA 是否有真实用户照片样张，而不只是设计稿。

真机设备、微信基础库、低端 Android 和大字体测试是否可用。

产品、设计、研发、内容/版权和运营是否在本文件上完成放行签字。

# 十八、最终一致性复核与开发建议

复核结论 4.0 的主线没有逻辑冲突：产品以微信分享为终点，以早安/晚安动态照片为首发核心，以轻后端支撑内容和媒体，以广告接口预留但默认关闭。以下矩阵是开发前最终锁定版；若后续改变其中任何一项，必须更新版本号和相关接口/验收用例。

| 核心要求 | 4.1 最终结论 | 首发状态 | 冲突处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方便简单容易学 | 三入口：今日/制作/我的；默认先出成品；核心只点击；不做专业术语和时间线 | P0 | 覆盖旧版五入口和复杂编辑器设想 |
| 早安/晚安动态照片 | 05:00-11:59 早安，17:00-23:59 晚安；静态 PNG 先出，6-10 秒 MP4 异步生成 | P0 | 动态失败始终回退静态图，不因视频阻塞主任务 |
| 分享 | 保存到手机和微信标准分享同屏；平台不支持直接媒体分享时引导保存后分享 | P0 | 不承诺直接发到指定群/联系人 |
| 红歌/经典旋律 | 只用授权或权利清晰的曲目；默认静音预览；无权利版本不进入任务 | P0 小曲库 | ‘红歌’不等于无版权，权利台账优先 |
| 高精小程序 | 文字真实字体层、主体安全区、候选精品池、AI/视频质量门禁和真机验收 | P0 | 质量优先于模板数量和随机变化 |
| 后端/服务器 | 托管 BaaS/Serverless + 私有对象存储 + 队列 + 渲染 Worker + AI Adapter | P0 | 不采用无后端，也不把单台弱 VPS 当生产基础 |
| 临时存储 | 上传副本/结果默认 24 小时，签名 URL 15 分钟，过期清理并保留审计摘要 | P0 | 不承诺云端永久作品库 |
| 广告接口 | 配置化 AdSlot、远程开关、频控和事件；默认关闭，不挡保存/分享 | 接口 P0，展示后置 | 广告异常可一键关闭，不影响核心闭环 |

## 十八点一、为什么需要轻后端，而不是无后端

| 业务需求 | 只放小程序端的后果 | 轻后端解决方式 |
| --- | --- | --- |
| 早安/晚安内容按时间切换 | 每次发版才能改内容，无法快速纠错和下架 | 内容服务按本地日期/时段返回版本化卡片 |
| 动态照片和 AI 任务 | 手机端性能、模型密钥、视频编码和失败重试不可控 | 队列、渲染 Worker、供应商适配和静态回退 |
| 版权和素材到期 | 无法统一阻断过期音乐/边框/底图 | 资产权利台账在生成前硬校验 |
| 临时文件清理 | 对象散落，无法对账、过期和防止泄露 | 私有对象存储生命周期、清理任务和审计记录 |
| 广告开关和频控 | 广告位写死，投诉后无法快速关闭 | 远程配置、频次、冷却和降级空位 |
| 产品验证 | 不知道用户是保存、分享还是中途退出 | 匿名事件、漏斗、成本和失败监控 |

推荐的不是‘很弱的服务器’，而是职责很小、运维很轻的后端。它不负责承载一个复杂社区，只负责内容、任务、媒体、版权、配置和数据闭环。

## 十八点二、后端最小开工包

| 模块 | 最小实现 | 不需要一开始建设的内容 |
| --- | --- | --- |
| 内容配置 | 早安/晚安/节气节日卡、文案、风格和版本 | 复杂 CMS、多作者协作和推荐社区 |
| 媒体任务 | 图片合成、MP4 动态照片、状态机、重试和静态回退 | 任意视频编辑器、实时直播和长视频转码 |
| 对象存储 | 私有桶、签名 URL、24 小时 TTL、清理任务 | 永久云相册、用户公开作品社区 |
| 后台 | 内容、权利、广告、开关、任务和告警的最小管理页 | 复杂组织权限、供应链商城后台 |
| 数据 | 匿名用户、任务、素材权利、保存回执、事件和成本 | 通讯录、群聊关系图、跨平台个人画像 |

## 十八点三、广告接口最终开发意见

| 规则 | 开发要求 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 接口预留 | 所有允许广告的页面统一使用 placement、enabled、adUnitId、frequencyCap、cooldown、fallback 配置 | 远程关闭后客户端不再请求广告，核心流程不变 |
| 首发默认 | 接口上线但展示开关关闭，先观察保存/分享和投诉基线 | 无广告版本完整通过真机验收 |
| 位置 | 今日页次级内容之后；制作页底部；结果页只留槽位 | 不遮挡图片，不挤压保存/分享，不在权限和生成中弹出 |
| 奖励广告 | 后续只用于可选的额外候选或高成本变体，不用于解锁默认卡 | 用户不看广告也能完成一张可保存作品 |
| 银发保护 | 无全屏强制广告、无伪装系统按钮、无自动跳转、无默认订阅和自动续费 | 误触率、退出率、投诉率可独立监测 |

## 十八点四、开发前最终放行清单

产品：三入口、P0/P1/P2、早安晚安时段、动态照片输出和分享回退已签字。

设计：今日页、制作页、预览页、进度页、结果页和权限状态原型完成；3 套风格有真实照片样张。

内容/版权：30 天早安晚安候选、授权红歌/经典旋律、字体、边框、底图和替代资产台账完成。

技术：BaaS/Serverless、私有对象存储、队列、渲染 Worker、清理任务和 AI Adapter 供应商已确定。

体验：图片先出、动态异步、失败静态回退；真机保存、分享、权限拒绝、大字体和低端 Android 通过。

广告：接口和开关完成，但展示默认关闭；任何打开广告的实验必须有保存/分享对照组。

合规：隐私政策、相册权限说明、素材权利、音乐用途、广告审核和临时文件说明完成。

最终意见 可以开发，但只能按‘静态精品图片闭环 -> 早安/晚安动态照片 -> 用户照片动态 -> AI 精品 -> 新闻/相册 -> 商城’的顺序推进。后端采用轻量托管方案，临时媒体采用私有短期存储，广告只保留接口并默认关闭。这样既满足核心需求，又不会把项目做成复杂的剪辑器、内容社区或电商平台。