产品开发策划案

平安表情

AI 精品表达与银发社交内容小程序

版本 3.0（详细实施版） | 2026 年 8 月 20 日 | 面向产品、设计、前端、服务端、AI、内容、版权、运营和客服

核心承诺 让 55-80 岁用户每天用 30 秒完成一张体面、不撞图、像自己做的亲友表达内容。用户不学习 AI；AI 在后台把照片、关系、审美、文案和素材组合成稳定的精品。

| 阅读顺序 | 使用方式 |
| --- | --- |
| 第 1-4 章 | 先对齐产品目标、用户分层、优先级和核心流程。 |
| 第 5-10 章 | 按模块拆页面、规则、数据和验收，供产品/设计/开发协同。 |
| 第 11-16 章 | 按服务端、AI、内容资产、数据、风控、迭代计划落地。 |

# 一、产品边界与成功定义

产品定位：面向中老年用户的每日表达与照片记忆小程序。它不是模板素材库，也不是 AI 作图工具，而是帮助用户把“今天想发给谁、想说什么、有哪些照片”变成可直接分享的精品内容。

北极星行为：用户完成一张内容的生成，并主动保存或点击分享；其次是在未来再次使用自己的风格、照片或相册。

不做：用户评论广场、强制拉新解锁、自动发朋友圈、无限模板瀑布流、未授权音乐、保健品/理财类商城和夸张换脸视频。

| 业务目标 | 实现方式 | 不可牺牲的原则 |
| --- | --- | --- |
| 高频打开 | 每日早安默认成品、节气/纪念日、昨日新闻一图。 | 新闻和提醒不得压过“马上发一张”的核心任务。 |
| 高质量分享 | 个人风格、关系化文案、照片安全裁剪、少量精品候选。 | 宁可少选项，也不能让用户面对复杂创作工具。 |
| 长期留存 | 相册、作品、常用落款、风格册和个人节点持续沉淀。 | 内容资产归用户控制，可查看、删除、继续编辑。 |
| 稳健变现 | 相册打印/相框/节日礼物等强相关商城后置承接。 | 不利用健康、孤独或焦虑促成交易。 |

上线判断 先证明“每日表达 + 我的风格 + 照片作品”能让用户反复生成和分享，再扩展新闻、音乐和商城。功能数量不是成功标准。

# 二、用户分层与深度需求

| 用户模式 | 高频场景 | 深度需求 | 产品回应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日表达者 | 早安、节气、家人群、老同学群、朋友圈。 | 有内容可发，但不希望千篇一律，也不想打字排版。 | 默认一张 + 3-6 张精品候选；关系化文案和常用落款。 |
| 记忆创作者 | 旅行、聚会、孙辈成长、家庭日常、旧照片。 | 照片要留住、做得有面子、以后能找回来。 | 相册、单张作品、短视频、照片修复、继续编辑。 |
| 信息陪伴者 | 早晨浏览、转发昨日要闻、节气生活信息。 | 信息可信、字大、时间明确，不被标题党吓到。 | 昨日新闻一图、来源可查、版本可更正。 |
| 需要协助者 | 首次设置、照片挑选、地址填写、权限处理。 | 不点错、不误收费，必要时家人可帮一次。 | 稳定布局、明确取消、家庭辅助配置、可见客服。 |

共同痛点：不会从空白开始、看不清/怕点错、觉得模板俗、担心照片与收费、找不到以前做的内容。

产品原则：把选择留给用户，把复杂留给系统；每页一个主任务；默认值可直接用，但所有默认值都能更换或关闭。

# 三、优先级与版本范围

| 优先级 | 模块 | 首发范围 | 上线依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 今日表达 | 每日早安默认成品、更多精品风格、关系选择、默认文案、单张保存/分享、风格偏好。 | 内容日历、模板渲染、作品存储、基础埋点。 |
| P1 | 照片与相册 | 选照片、单张作品、相册、个人落款、AI 构图、照片安全裁剪、继续编辑。 | 媒体存储、生成队列、权限和删除机制。 |
| P1 | AI 精品引擎 | 受控风格生成、关系化文案、三张候选、质量门禁、风格册。 | AI 编排服务、原创/授权资产、审核和模型适配层。 |
| P1 试验 | 昨日新闻一图 | 昨日 3-5 条事实摘要、来源、审核、纠错、保存/分享。 | 来源白名单、编辑审核、版本与下架能力。 |
| P2 | 短视频与经典旋律 | 边框动效、授权音乐、图片/视频双输出。 | 渲染能力、音乐权利链、短视频稳定导出。 |
| P3 | 精选商城 | 商城首页、分类、购物车、订单/售后；首批强相关商品。 | 商品、库存、支付、物流、客服、退款与风控闭环。 |

# 四、全局信息架构与四条核心流程

| 应用入口 | 职责 | 首屏内容 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日平安 | 完成今天第一张可发内容。 | 默认早安成品、换风格、用我的照片、昨日新闻入口。 | 商城抢首屏、广告弹窗、无限分类。 |
| 照片相册 | 制作单张、相册与短视频，管理作品。 | 做一本相册、发一张照片、最近作品。 | 要求用户理解剪辑、帧率、图层。 |
| 节日节气 | 围绕时间和关系给出可发内容。 | 近期节点、个人纪念日、关系筛选。 | 把节日模板无差别铺满一页。 |
| 商城 | 承接内容完成后的自愿交易。 | 商城首页、分类、购物车、我的商城。 | 用购买、看广告或邀请阻断生成/分享。 |
| 我的 | 管理风格、落款、作品、隐私、订单与客服。 | 我的风格册、常用落款、作品/相册、删除入口。 | 把关闭、退款和客服隐藏起来。 |

| 流程 | 最短路径 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| A. 每日发一张 | 打开首页 -> 直接分享默认卡，或换风格 -> 预览 -> 保存/分享。 | 用户在 30-90 秒内得到一张可用成品。 |
| B. 用照片做一张 | 选照片 -> 选对象/默认文字 -> AI 给三张 -> 选一张 -> 保存/分享。 | 文字不挡脸，用户不需手动排版。 |
| C. 做一本相册 | 新建相册 -> 选多张照片 -> 选主题 -> 预览 -> 保存/继续编辑/分享单页。 | 用户可之后追加照片，作品默认私有。 |
| D. 看昨日新闻 | 打开新闻卡 -> 看摘要/来源 -> 保存或分享。 | 卡片日期、来源和审核状态可查。 |

# 五、P0 模块：今日表达

主张：首页不是模板库，而是今天的表达完成页。默认一张是最短路径；更多候选用于解决“今天不想和别人撞图”。

| 组件 | 规则 | 前端行为 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 今日默认卡 | 按日期、节气、关系默认和用户风格给 1 张完整成品。 | 首屏可见；支持直接保存、分享、换风格。 | 3 秒内有可预览内容；网络差时显示本地缓存。 |
| 换个风格 | 展示 3-6 张完整图文，不超过清新自然、传统雅致、温暖家庭、简洁大字等明确类型。 | 切换完整方案；可再单独换背景、换一句、不写字。 | 切换不丢关系对象、落款和已选照片。 |
| 关系选择 | 家人、老同学、邻里、朋友圈、孙辈。 | 变更文案语气、推荐底图和落款，不读取联系人。 | 用户看得懂关系差异，随时能返回。 |
| 默认文字 | 每张卡给已审核文字；主祝福最多两行。 | 换一句、不写字、语音转写后确认。 | 文字高对比度、避开人像和核心画面。 |
| 保存与分享 | 任意成品均有保存图片和微信分享出口。 | 记录点击；分享失败保留当前成品并可重试。 | 不得代替用户发朋友圈或伪造分享结果。 |

内容字段：content_id、日期范围、节气/节日、关系标签、风格 DNA、默认文案、背景资产、文字版式、权利状态、审核状态、推荐权重。

P0 事件：today_open、default_card_expose、style_switch、background_switch、copy_switch、recipient_select、generate_start、generate_success、save_click、share_click、generate_fail。

# 六、P1 模块：照片、相册与短视频

| 能力 | 用户价值 | 功能规格 | 异常兜底 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单张照片作品 | 把一张照片做成体面、可发的内容。 | 选照片、智能裁剪、默认文字、换风格、静态图优先、保存/分享。 | 权限失败给重新授权；生成失败保留选择并可改为静态图。 |
| 我的相册 | 把旅行/聚会/家庭日常留成可回看的作品。 | 新建、封面、追加、删图、改标题、分享封面或任意单页、继续编辑。 | 默认私有；删除入口清晰；不会因为一次失败丢照片编排。 |
| 短视频 | 给照片增加轻量仪式感。 | 6-12 秒，边框动效、可选配乐、默认静音预览、图片/视频双输出。 | 低性能降级静态边框；视频失败可立即输出静态图。 |
| 老照片优化 | 让旧照片更清晰可用。 | 去划痕、裁正、轻度修复、前后对比、撤销。 | 不默认换脸/改变身份；保留原图，用户可删除结果。 |

媒体保留：未确认的临时上传按最短周期清理；用户保存的作品保留至用户主动删除；相册原图、作品文件与订单地址分别存储，权限隔离。

视频边框：动效只能服务照片与文字：光边、花瓣、彩带、翻页等少量稳定效果；必须有“无边框”“无音乐”选项。

# 七、P1 模块：AI 精品表达引擎

AI 的职责 AI 是后台的精品表达导演，不是让用户学习 Prompt 的生成器。前台只出现“更像我、换个风格、用我的照片、换一句、做成视频”等生活化动作。

| AI 层 | 输入 | 输出 | 硬性质量门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 意图层 | 场景、关系、日期、是否用照片、用户主动选择的风格。 | 生成任务的受控参数，而非自由 Prompt。 | 不读取群聊、联系人、聊天内容或照片语义做推断。 |
| 风格层 | 风格 DNA、节气、个人偏好、内容审核状态。 | 3 个相近但不同的精品候选。 | 只允许已审核的风格、字体、边框、音乐和素材组合。 |
| 构图层 | 照片比例、人像区域、文字长度、输出规格。 | 背景、字位、留白、裁剪和落款位置。 | 人脸/主体安全区、文字对比度、边界溢出和小字检测必须通过。 |
| 文案层 | 关系对象、用户语音或短句、主题。 | 简短、得体的 2-3 条文案备选。 | 用户确认后才进入成品；不生成医疗、金融或敏感事实结论。 |
| 渲染层 | 确定的底图/文本/边框/音乐参数。 | 静态图、视频、相册页面。 | 中文由真实字体层渲染；不能由文生图直接生成汉字。 |

| 风格 DNA | 适用关系/场景 | 视觉规则 |
| --- | --- | --- |
| 晨光平安 | 日常早安、朋友圈 | 柔光、低饱和自然底图、简短大字。 |
| 牡丹金福 | 春节、喜庆祝福、家庭群 | 原创牡丹/窗棂/暖金元素；不满屏金光，不压照片。 |
| 水墨雅集 | 老同学、文化节气 | 宣纸留白、深浅墨色、克制字排。 |
| 家庭暖光 | 家人、孙辈、生日 | 用户照片为主体，柔光边框，称呼与落款清晰。 |
| 同学旧影 | 聚会、旧照片、纪念日 | 时间感相册边框、简洁短句、避免伪造历史人物。 |
| 简洁大字 | 视力弱、邻里、信息卡 | 高对比度、大字号、最少装饰。 |

风格册：首次无需问卷。用户通过连续选择作品建立偏好；后续只记录主动选择/收藏的风格、落款、动效强度和文案长度，并提供清除入口。

不满意反馈：只提供“太喜庆、太花、字太多、换一句、再像我一点”等可行动反馈，直接进入下一轮受控生成。

# 八、P1 试验模块：昨日新闻一图

| 项目 | 规格 | 内容/风控要求 |
| --- | --- | --- |
| 每日卡片 | 一张图展示昨日日期、3-5 条事实摘要、来源标识、审核时间和详情入口。 | 事实中性、短句清晰；不是标题搬运或热搜拼图。 |
| 来源 | 后台白名单、来源链接、摘要作者、授权/引用记录。 | 不直接抓取媒体原文/图片拼图；配图需自制或获得相应授权。 |
| 审核与纠错 | 版本号、审核人、发布时间、一键下架和更正说明。 | 医疗、金融、灾害、公共安全和敏感信息走更高审核级别；事实不充分不发布。 |
| 产品定位 | 首页次级信息入口，可保存/分享，不干扰早安默认卡。 | 仅以新闻打开率判断成功是不够的，必须观察是否影响核心生成和回访。 |

# 九、P2 经典旋律与 P3 精选商城

| 模块 | 开发范围 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 经典旋律 | 年代记忆主题、授权音乐、照片配乐短视频、素材后台下架。 | 不得把“红歌”视为天然无版权；词曲、录音、表演、视频合成和分发权利逐项核验。 |
| 商城结构 | 商城首页、分类、商品详情、购物车、订单/售后；微信支付。 | 同一小程序只保留一套全局 TabBar，商城四段式以标准路由实现，不嵌套第二套原生 TabBar。 |
| 首批商品 | 相册打印、照片书、相框、贺卡、春联、家庭礼物。 | 在内容完成后自愿推荐；禁止保健品、理财课、夸大功效产品和自动续费。 |
| 交易体验 | 价格、规格、库存、运费、交付时间、售后、客服、退款进度完整可见。 | 不得隐藏费用、默认勾选服务或以不购买阻断保存/分享。 |

# 十、内容资产、版权与审核后台

| 资产类型 | 来源策略 | 必须记录 | 发布门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底图/插画/边框 | 核心风格自研或委托原创；基础粒子等可外采。 | asset_id、作者/供应商、合同/授权、地域、期限、二次分发范围。 | 明确覆盖小程序内用户生成、导出和微信分享，否则不可进生产。 |
| 字体 | 商用字体授权或自有字体。 | 字体文件版本、使用范围、嵌入/渲染权限。 | 中文文字由字体层渲染，不能使用来路不明字库。 |
| 音乐 | 商业授权音乐库或定制音乐。 | 录音/词曲/表演权利、地域、期限、合成、下载和微信传播范围。 | 所谓“免费/无版权”不构成上线依据；无完整权利链不得上架。 |
| 新闻素材 | 可信来源白名单、编辑自写摘要、自制/授权视觉。 | 来源链接、审核人、版本、发布时间、更正记录。 | 高风险消息必须人工核验；无合格内容可不发。 |

后台能力：素材台账、风格配置、文案审核、内容日历、节日专题、授权到期提醒、批量下架、新闻编辑审核、版本回滚和审计记录。

# 十一、推荐技术架构与服务边界

| 层 | 服务/组件 | 责任 |
| --- | --- | --- |
| 小程序客户端 | 页面路由、登录态、相册/相机授权、预览、保存/分享、轻量缓存、埋点。 | 大字、稳定布局、一次只做一个任务；不保存敏感原图到本地日志。 |
| 内容与配置 | 内容日历、模板/风格配置、审核状态、推荐权重、节日/新闻后台。 | 只向客户端分发审核通过且权利有效的配置版本。 |
| AI 编排服务 | 意图参数、风格选择、文案候选、构图建议、质量门禁、模型适配。 | 屏蔽具体模型供应商，保留可替换接口；不把用户照片用于训练。 |
| 渲染任务服务 | 静态渲染、视频合成、任务队列、进度、重试、降级、回调。 | 静态图优先；视频异步；失败保留用户配置并提供静态图。 |
| 媒体与作品域 | 临时上传、作品、相册、缩略图、删除和访问控制。 | 临时文件最短留存；用户作品可管理；对象存储与订单域隔离。 |
| 商城订单域 | 商品、SKU、库存、订单、支付、物流、售后、客服。 | 收货地址和订单数据独立权限，加密传输与操作审计。 |
| 数据与监控 | 事件采集、漏斗、留存、告警、版权到期、任务失败率。 | 不记录群名、联系人、聊天内容、照片内容或分享对象。 |

模型接入原则 AI 供应商通过统一适配层调用。输入只传完成任务所需的最小参数；照片调用前明确用途；供应商条款必须满足商业使用、数据不训练或可退出训练、删除与安全要求。

# 十二、核心数据模型与接口契约

| 对象 | 核心字段 | 接口/操作 |
| --- | --- | --- |
| StyleProfile | user_id、style_ids、copy_length、motion_level、signature、updated_at。 | GET/PATCH /v1/style-profile；用户可查看、修改、清除。 |
| ContentCard | content_id、date_range、recipient_type、style_id、copy_id、asset_ids、review_state、rights_state。 | GET /v1/today/cards；只返回可发布内容。 |
| GenerationJob | job_id、user_id、source_refs、style_id、copy_id、output_type、state、error_code、result_refs。 | POST /v1/generation-jobs；GET/DELETE /v1/generation-jobs/{id}。 |
| Album | album_id、user_id、title、cover_ref、photo_refs、layout_id、visibility、updated_at。 | CRUD /v1/albums；单页/封面单独导出和分享。 |
| AssetLicense | asset_id、source、license_id、territory、expires_at、allowed_outputs、status。 | 后台校验；到期自动停止新生成，支持批量下架。 |
| NewsCard | news_id、date、items、source_refs、version、reviewer、published_at、correction_state。 | GET /v1/news/yesterday；后台发布/更正/下架。 |
| Order | order_id、sku、amount、payment_state、shipping_state、after_sale_state。 | 商城域接口独立；内容域不得读取完整地址。 |

生成状态：queued -> processing -> quality_check -> succeeded / degraded_static / failed / cancelled。客户端依据状态展示进度、重试和静态图兜底。

# 十三、数据分析方案：按十类分析法验证产品

| 方法 | 必看指标 | 直接影响的决策 |
| --- | --- | --- |
| 事件分析 | style_switch、copy_switch、use_photo、generate_success、save_click、share_click。 | 用户是在追求风格、照片还是文案；决定内容和 AI 投入。 |
| 漏斗分析 | 首页曝光 -> 成品预览 -> 生成成功 -> 保存/分享。 | 找出权限、生成、预览或分享环节的流失。 |
| 用户路径 | 每日发一张、用照片做一张、相册、昨日新闻四条独立路径。 | 避免把不同意图混成一个大漏斗。 |
| 留存分析 | D1/D7/D30、周内生成天数、风格复用率、相册继续编辑率。 | 判断到底是哪类任务带来长期价值。 |
| Session 分析 | 首屏到成品耗时、生成等待、失败重试。 | 短会话可能是好体验，不以拉长时长为目标。 |
| 热力/点击分析 | 默认卡、换风格、照片入口、新闻卡、商城入口的可见与点击。 | 调整首页层级，不凭直觉改入口。 |
| 回归分析 | 以次日/七日回访为因变量，加入生成成功、照片使用、风格复用等特征。 | 样本足够后识别关键留存动作，不在早期过度归因。 |
| 间隔分析 | 生成/分享的时段分布、节点提醒后的完成。 | 仅在真实高频时段做自愿提醒。 |
| 分布分析 | 每日表达者、记忆创作者、信息陪伴者的频次分布。 | 提供不同默认首页和内容密度。 |
| 属性分析 | 用户主动提供的粗粒度年龄段、设备性能、字体偏好。 | 不通过联系人/照片推断年龄或敏感属性。 |

仪表盘红线：生成失败率、照片权限拒绝后流失、视频等待中断、新闻更正率、音乐/素材授权临期、商城售后率、广告后完成率。

# 十四、银发可用性、安全与隐私规格

| 领域 | 开发要求 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 可读可点 | 默认大字、高对比度、稳定布局、主按钮足够大、单页一个主任务。 | 最长文案、低性能机、系统大字体下不遮挡、不重叠、不让按钮跳位。 |
| 错误恢复 | 权限、网络、渲染、支付失败都说明原因，并保留用户已选照片/风格/文字。 | 失败后可重试、改静态图、取消；不返回空白首页。 |
| 收费信任 | 首次核心生成免费；广告仅主动触发；价格/会员/续费/售后清楚。 | 不得强制广告、默认勾选、诱导付款或难以找到退款入口。 |
| 照片与数据 | 用途告知、最小收集、临时文件清理、用户删除、传输加密、访问审计。 | 用户能看到并删除作品；分析数据不含照片内容、群名、联系人和聊天内容。 |
| 内容安全 | 文案、新闻、音乐、素材均有审核与下架；用户上传走违规/肖像风险处理。 | 争议内容可停止分发并保留审计；不自动生成高风险事实判断。 |

# 十五、迭代计划、交付物与验收

| 版本 | 范围 | 主要交付物 | 退出门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 基础 | 账号、内容后台、风格资产台账、渲染队列、作品存储、埋点基线。 | 数据字典、素材授权台账、内容审核流、生成任务状态机。 | 可发布内容与无效素材隔离；任务可追踪、可取消、可重试。 |
| R1 今日表达 | 默认早安、多风格、关系/文案、保存分享、风格册基础。 | 首页、预览、生成、作品页、P0 仪表盘。 | 30-90 秒完成；生成失败不丢配置；分享出口可用。 |
| R2 照片相册 + AI | 单张照片、相册、AI 三候选、构图/文字质量门禁、继续编辑。 | 相册页、AI 编排服务、质量检查、删除与隐私流程。 | 照片不挡脸、文字可读、相册可追加、用户可删除。 |
| R3 视频 + 新闻试验 | 边框动效、授权音乐、图片/视频双输出、昨日新闻审核与纠错。 | 视频渲染、音乐台账、新闻后台、版本/下架能力。 | 静态图兜底；音乐权利完整；新闻来源/审核/更正可查。 |
| R4 商城 | 标准商城路径、订单支付、物流售后、强相关商品推荐。 | 商品后台、订单域、客服/退款、交易仪表盘。 | 不破坏内容完成率；价格和售后透明；订单数据独立。 |

| 角色 | 首要责任 | 每版本必须产出 |
| --- | --- | --- |
| 产品 | 范围、流程、指标、灰度与回退。 | PRD、事件字典、验收清单、异常文案。 |
| 设计 | 风格 DNA、无障碍、大字与状态页、视频动效规范。 | 组件库、视觉资产规范、极端文本/低端机标注。 |
| 前端 | 小程序页面、授权、预览、缓存、分享、埋点。 | 路径测试、设备适配、失败状态和埋点自测。 |
| 服务端/AI | 内容、生成、媒体、质量门禁、版权、数据与订单域。 | 接口契约、任务监控、权限审计、降级与告警。 |
| 内容/版权 | 日签、新闻、音乐/素材权利、审核下架。 | 可发布内容库、授权台账、审核记录和更正记录。 |

最终验收 用户无需学习 AI 或设计软件；每一张图、相册单页和视频都能保存/分享；AI 结果可控且可解释；照片、版权、新闻、交易和广告均不以牺牲信任换转化。

# 十六、已知假设与验证边界

已知：银发用户规模和移动使用基础足够大；公开教程行为说明照片管理、照片加字、视频和微信操作仍有真实摩擦；用户对复杂、误触、收费和隐私风险敏感。

待验证：AI 精品候选是否显著提高保存/分享和七日回访；昨日新闻能否提高打开且不挤压核心表达；视频/音乐是否提升价值而非只增加等待；商城能否在不损伤信任前提下转化。

数据边界：公开渠道没有可核验的 2025-2026 年“早安祝福图小程序”单品 Top5 DAU、广告流水和利润表。本策划案不使用未经核验的竞品数字作为开发结论。

# 十七、默认优先：无设置推荐与权重阈值规则

交互总原则 用户不需要先设置风格、称呼、字体、动效、关系或提醒。系统先推一张可直接分享的默认精品内容；用户只用“换一张、发给谁、用照片、更像我、换一句”完成轻量选择。每次选择都是偏好信号，不是配置任务。

| 前台可见动作 | 后台自动完成 | 不允许出现的设置负担 |
| --- | --- | --- |
| 直接分享默认卡 | 按日期、内容质量、节气、历史主动选择和去重规则排序。 | 首次打开先填问卷、要求选字体/色系、默认进入模板分类。 |
| 换一张 | 用同一场景下的备选精品替换，并记录弱负向信号。 | 让用户翻无限素材库，或让用户解释为什么不喜欢。 |
| 发给谁 | 只改变文案语气、落款和推荐关系标签。 | 读取通讯录、群聊、聊天记录或让用户输入联系人信息。 |
| 用我的照片 | 自动裁剪、避脸、选字位、给出静态图/视频双输出。 | 让用户调图层、帧率、透明度、字体参数或复杂滤镜。 |
| 更像我 | 基于用户已主动选择的风格和落款调整下一轮候选。 | 向用户暴露推荐权重、模型参数或标签管理页。 |

## 默认内容候选池与排序

候选池硬过滤：先排除未审核、版权无效、已下架、与今天日期/节气不匹配、近期已展示过、文字不通过可读性检查、照片场景不适配的内容。过滤在评分之前执行。

| 评分维度 | 初始权重 | 信号来源 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景匹配 | 35% | 日期、星期、节气、已选择关系、内容日历。 | 保证今天的内容先正确，权重最高。 |
| 风格偏好 | 25% | 用户主动选择/收藏/分享的风格、动效强度、文案长度。 | 仅使用主动行为；证据不足不个性化。 |
| 新鲜与去重 | 20% | 用户近 7 日看过/生成过的底图、文案、风格与主题。 | 避免连续撞图、同文案和同底图。 |
| 内容质量 | 10% | 人工审核、图文可读性、生成成功率、素材授权状态。 | 低质量或授权异常内容不能靠偏好分进入默认位。 |
| 近期行为 | 10% | 最近一次主动使用的关系/风格，不含未点击曝光。 | 只做轻微校正，避免被一次偶然选择锁死。 |

排序公式：score = 0.35 * 场景匹配 + 0.25 * 风格偏好 + 0.20 * 新鲜去重 + 0.10 * 内容质量 + 0.10 * 近期行为。权重仅为首发配置，必须由后台可版本化调整，并用实验结果复核。

## 置信阈值与默认策略

| 条件 | 默认内容策略 | 用户看到的界面 |
| --- | --- | --- |
| 个性化置信度 >= 0.70，且至少 3 次主动风格选择 | 推送“像我”的个性化默认卡，优先复用偏好但仍执行 7 日去重。 | 一张默认卡；下方保留“换个风格”。 |
| 个性化置信度 0.45-0.69 | 推送高质量通用卡，并把已知偏好作为候选排序，不强行放默认位。 | 一张默认卡；换风格后给 3 张不同方向。 |
| 个性化置信度 < 0.45 或新用户 | 推送当天场景匹配的通用精品卡，不做画像猜测。 | 一张默认卡；只提供喜庆/雅致/温暖等易懂选择。 |
| 默认卡被连续 2 次跳过或换掉 | 降低该风格/文案组合近期权重，优先尝试相邻风格。 | 用户只需点“换一张”，不弹出追问。 |
| 用户主动清除偏好 | 删除风格册的偏好向量和近期行为权重，恢复通用精品推荐。 | “我的”内提供一个清楚的“重新按默认推荐”入口。 |

阈值原则 阈值用于防止系统自作聪明。个性化证据不足时，不把用户锁进某一种审美；默认卡必须先满足当天可用、清楚好看、可直接分享，再追求“像我”。

## AI 引擎的无设置输出规范

| 输入类别 | 允许的来源 | AI 自动决策 | 用户保留的最小选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关系与场景 | 用户当次点选、日期/节气、内容日历。 | 文案语气、落款候选、底图主题。 | 发给谁；换一句。 |
| 个人风格 | 用户主动选择、收藏、分享、明确关闭动效等。 | 风格 DNA、字排密度、动效强度、候选顺序。 | 换个风格；更像我；重新按默认。 |
| 照片 | 用户主动选择的单张或相册照片。 | 清晰度提示、裁剪、人像安全区、文字安全区、静态/视频建议。 | 换照片；不写字；保存/分享。 |
| 内容资产 | 审核通过且权利有效的底图、字体、边框、音乐。 | 受控组合、颜色协调、输出尺寸、版权校验。 | 选择图片或视频；关闭边框/音乐。 |

质量优先级：内容正确 > 文字可读 > 照片自然 > 风格统一 > 个性化变化。任何一项质量门禁失败时，退回高质量通用静态卡，不输出劣质 AI 成品。

后台配置项：权重版本、置信阈值、7 日去重窗口、候选池数量、风格冷却周期、质量门禁开关均为后台配置。它们不应出现在用户设置页。

## 埋点、实验与验收

| 事件/指标 | 用途 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| default_card_expose / default_share | 衡量默认内容是否足够好，且用户是否无需调整就愿意分享。 | 默认内容不低于同场景人工选择组的保存/分享完成表现。 |
| style_switch / copy_switch / skip_default | 识别默认不匹配的原因和候选池质量。 | 连续高换图率时先查内容与去重，不把责任推给用户设置不足。 |
| personalized_default_used | 验证有置信度的个性化是否真的优于通用卡。 | 个性化组需提高保存/分享或后续回访，否则下调权重。 |
| preference_reset | 检查系统是否过度锁定用户审美。 | 频繁重置或连续换图时，缩短风格冷却并降低近期行为权重。 |
| generation_fail / degraded_static | 确保无设置体验不因 AI/视频失败而中断。 | 失败时用户仍可得到可保存的静态图，且不丢已选内容。 |

上线验收 新用户不需任何设置即可在首页看到默认精品卡；已形成偏好的用户获得更像自己的默认卡；默认不合适时，两次点击以内可换成满意候选；系统不因猜错偏好、AI 失败或视频失败让用户回到空白编辑器。

# 第二部分：详细实施规格

文档效力 本部分覆盖页面、接口、数据、状态、错误、存储、AI、内容后台、测试和任务拆分。与前述产品策划冲突时，以本部分更具体的实施约束为准。未写明的能力不进入首发范围。

# 十八、技术假设、范围与总体架构

| 项 | 实施决定 | 开发约束 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | 原生微信小程序；基础库版本由立项时统一锁定。 | 不假设 CloudBase；立项后再选自建服务或云开发，业务接口保持一致。 |
| 服务端 | 内容配置、推荐、AI 编排、临时媒体、渲染任务、新闻、商城适配和埋点。 | 媒体与订单分域；AI 模型通过适配层接入，不在客户端直连供应商。 |
| 作品存储 | 用户作品以下载到手机系统相册为最终交付。服务端不是长期作品云盘。 | 图片/视频只短期中转；到期不可恢复，前端必须明确提示用户保存。 |
| 渲染 | 静态图可端侧优先；视频和复杂 AI 结果服务端异步生成。 | 静态路径必须可降级；视频失败不能阻断图片交付。 |
| 账户 | 使用微信小程序身份标识建立匿名业务用户。 | 首发不要求手机号；支付/商城所需信息仅在交易流程采集。 |

逻辑分层：小程序 UI -> BFF/API 网关 -> 内容/推荐/生成/媒体/新闻/商城服务 -> 数据库、对象存储、队列、AI 与渲染供应能力。

首发容量假设：先按 1 万 DAU、日均 2 次生成、峰值 20 QPS 设计；所有队列、存储和第三方配额必须可观测，可按真实数据扩容。

# 十九、页面路由与组件清单

| 路由 | 页面职责 | 核心组件 | 进入/退出 |
| --- | --- | --- | --- |
| pages/today/index | 今日默认内容和三个主动作。 | DefaultCard、QuickActions、NewsEntry、RecentTask。 | 启动默认页；生成/新闻/照片入口。 |
| pages/style-select/index | 展示 3-6 个完整风格候选。 | StyleCard、ReplaceBackground、ReplaceCopy。 | 从今日页进入；确认后回预览页。 |
| pages/photo/select | 选择单张或多张照片。 | AlbumPickerGuide、PermissionState、PhotoGrid。 | 调用系统选图；取消回来源页。 |
| pages/create/preview | 统一预览图片/视频配置。 | CanvasPreview、CopyPicker、RecipientPicker、OutputSwitch。 | 生成前最后确认。 |
| pages/create/progress | 展示生成队列和失败恢复。 | ProgressBar、CancelAction、StaticFallback。 | 轮询/订阅任务；成功到结果页。 |
| pages/create/result | 保存本地、图片分享、再次制作。 | SavePrimary、ShareImage、RetryDownload、ExpiryNotice。 | 保存成功后仍可继续；过期显示不可下载。 |
| pages/album/index | 相册草稿列表（仅元数据与本地缩略状态）。 | AlbumDraftList、CreateAlbum。 | 没有云端作品库承诺。 |
| pages/album/edit | 相册照片排序、标题和风格。 | PhotoSorter、CoverPicker、LayoutPreview。 | 生成各页或短视频。 |
| pages/news/index | 昨日新闻一图和来源。 | NewsCard、SourceSheet、CorrectionBadge。 | 保存/分享；可查看更正。 |
| pages/festival/index | 近期节气节日内容。 | CalendarStrip、TopicList、RecipientFilter。 | 进入统一预览流程。 |
| pages/mall/* | 首页、分类、详情、购物车、订单售后。 | 标准电商组件。 | 商城数据域独立。 |
| pages/me/index | 风格偏好、落款、隐私、临时任务、订单客服。 | PreferenceReset、Signature、PrivacyCenter。 | 不展示已过期云端作品。 |

| 全局组件 | 输入 | 输出/事件 | 无障碍要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| PrimaryAction | label、loading、disabled、danger。 | tap；防重复提交。 | 最小 48px 高、明确加载与禁用态。 |
| MediaCard | cover、type、status、expiryAt。 | preview、save、share。 | 大图、大字；失败与过期不可只靠颜色。 |
| PermissionGuide | scope、reason、retryAction。 | openSetting、cancel。 | 不用技术术语；取消后可回退。 |
| GenerationStatus | state、progress、eta、errorCode。 | cancel、retry、fallback。 | 进度文案稳定，不显示虚假百分比。 |
| SafeAreaLayout | systemInfo、fontScale。 | layoutReady。 | 适配系统大字体、底部安全区和横竖屏异常。 |

# 二十、全局页面状态与错误码

| 状态 | 触发条件 | 页面表现 | 允许动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| initial | 页面首次进入。 | 骨架屏，不闪旧用户敏感信息。 | 返回。 |
| loading | 请求配置/任务。 | 局部加载；主布局不跳动。 | 取消或返回。 |
| ready | 数据完整。 | 展示默认成品和主按钮。 | 选择、生成、保存、分享。 |
| empty | 无合格内容。 | 通用静态兜底，不展示空白。 | 保存/分享兜底卡。 |
| offline | 网络不可用。 | 今日页使用缓存；生成页保留配置。 | 重试、静态本地生成。 |
| permission_denied | 相册读写权限拒绝。 | 说明用途和重新授权步骤。 | 打开设置、取消。 |
| expired | 临时文件已删除。 | 明确“文件已过期，请重新制作”。 | 重新制作；不可承诺恢复。 |
| error | 接口/渲染/保存失败。 | 用户语言 + 错误追踪号。 | 重试、静态兜底、返回。 |

| 错误码 | 含义 | 客户端处理 | 是否重试 |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH_REQUIRED | 身份态失效。 | 静默刷新一次；失败回首页。 | 一次 |
| CONTENT_UNAVAILABLE | 内容下架/权利失效。 | 换通用默认卡。 | 否 |
| MEDIA_PERMISSION_DENIED | 无相册保存权限。 | 显示授权引导，保留临时文件。 | 用户操作后 |
| UPLOAD_FAILED | 原图临时上传失败。 | 保留本地选择，断点或重新上传。 | 最多 2 次 |
| GENERATION_TIMEOUT | 生成超时。 | 视频改静态图；后台任务可继续。 | 一次 |
| QUALITY_REJECTED | 结果未通过文字/人脸/版权门禁。 | 自动换通用模板生成。 | 系统一次 |
| TEMP_FILE_EXPIRED | 文件到期删除。 | 重新制作，不显示下载按钮。 | 否 |
| SAVE_ALBUM_FAILED | 系统保存失败。 | 区分空间不足、权限拒绝和系统失败。 | 用户处理后 |
| RATE_LIMITED | 频率/配额限制。 | 展示稍后重试，不重复扣权益。 | 退避 |

# 二十一、今日内容与推荐接口

| 接口 | 请求 | 成功响应 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /v1/today | date、timezone、clientVersion。 | defaultCard、alternatives[3..6]、newsEntry、recommendationVersion。 | 只返回审核通过且权利有效内容；无偏好时通用卡。 |
| POST /v1/recommendation/feedback | requestId、cardId、action、reason?。 | accepted=true。 | action 仅 expose/select/skip/save/share/reset；不上传聊天或照片内容。 |
| GET /v1/copies | scene、recipient、styleId、cursor。 | items[{copyId,text,tags}]。 | 默认 3 条；主文案最多 28 个汉字，超长需专门版式。 |
| GET /v1/styles | scene、recipient、photoMode。 | styles[{id,name,cover,capabilities}]。 | 仅暴露生活化名称，不显示模型参数。 |

| 推荐步骤 | 处理 | 失败/阈值规则 |
| --- | --- | --- |
| 1. 硬过滤 | 审核、版权、日期、场景、输出能力、7 日去重。 | 候选不足时缩短去重窗口，但不能放宽版权/审核。 |
| 2. 评分 | 场景 35%、风格 25%、新鲜 20%、质量 10%、近期行为 10%。 | 权重带 version；不能写死在客户端。 |
| 3. 置信判断 | >=0.70 且至少 3 次主动选择才进个性默认位。 | 不足时推通用精品卡，偏好只影响备选排序。 |
| 4. 多样性重排 | 默认与候选不能同底图、同文案或同构图。 | 3-6 张至少覆盖 3 个可辨识方向。 |
| 5. 记录 | 记录 requestId、版本、候选 ID 和动作。 | 不记录作品像素、联系人或接收对象身份。 |

# 二十二、图片制作实施规格

| 步骤 | 输入 | 处理 | 输出/验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选择 | 系统相册返回的临时本地路径。 | 校验格式、尺寸、方向；不默认上传。 | 支持 JPG/PNG/HEIC 经平台可读转换；异常说明。 |
| 裁剪 | 原图尺寸、EXIF 方向、模板安全区。 | 端侧生成人脸/主体建议或上传后服务端分析；用户可调整。 | 不切脸；没有可靠检测时居中保守裁剪。 |
| 排字 | 文案、日期、落款、字体授权、文字安全区。 | 真实字体层渲染；测量换行；高对比描边/底衬。 | 无错字、无溢出、主文案最多两行。 |
| 生成 | styleId、assetIds、crop、textLayout。 | 优先 Canvas 端侧输出；复杂背景使用服务端。 | 主规格 1080x1440；附 1080x1080 可选。 |
| 保存 | 本地临时文件或签名下载 URL。 | wx.downloadFile 后 wx.saveImageToPhotosAlbum。 | 保存成功 toast；失败分类处理；不自动保存。 |
| 分享 | 已生成本地图片。 | 支持平台可用的图片分享菜单；不支持时提示先保存后从相册分享。 | 不能声称已发朋友圈。 |

图片交付规则 生成成功不等于交付完成。只有 wx.saveImageToPhotosAlbum 成功，才记录 local_save_success。用户未保存离开时，结果页必须提示临时文件将在到期后删除。

# 二十三、视频制作、下载与本地保存

| 项 | 首发规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 画面 | 1080x1440，H.264 MP4，25fps，6-12 秒。 | 目标文件 <= 20MB；具体上限在真机与平台版本验证后固化。 |
| 音频 | AAC；默认不自动播放；用户明确选曲才合成。 | 音乐必须有合成、下载和微信传播授权。 |
| 动效 | 轻光边、花瓣、彩带、翻页四类；单视频最多一种主效果。 | 不遮脸、不压字；低性能不承担实时预览。 |
| 渲染 | 服务端异步队列；任务进度只展示阶段，不伪造精确百分比。 | queued/rendering/encoding/quality_check/ready。 |
| 下载 | 签名 URL -> wx.downloadFile -> wx.saveVideoToPhotosAlbum。 | 视频首发以保存到本地后由用户从相册分享为主。 |
| 降级 | 超时、编码失败、无音乐授权、文件过大时输出静态图。 | 不重复扣权益；保留原配置。 |

| 任务状态 | 服务端动作 | 客户端表现 | 终止条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| draft | 尚未创建任务。 | 允许修改照片/文字/风格。 | 用户生成或取消。 |
| queued | 入队并生成临时上传凭证。 | 显示“正在排队”，可取消。 | 转 rendering 或 cancelled。 |
| rendering | 合成画面与动效。 | 显示阶段，允许离开后再查。 | 转 encoding/failed。 |
| encoding | 编码视频和音频。 | 显示“正在生成视频”。 | 转 quality_check/failed。 |
| quality_check | 校验时长、尺寸、黑帧、音轨、文字安全区和授权。 | 显示“正在检查成品”。 | 转 ready/degraded_static/failed。 |
| ready | 生成签名下载地址和 expiryAt。 | 主按钮“保存到手机”。 | 下载后保留短期，或到期删除。 |
| downloaded | 收到客户端保存成功回执，仅更新元数据。 | 显示“已保存到系统相册”。 | 临时文件进入加速删除窗口。 |
| expired | 删除对象存储文件。 | 不可下载；只允许重新制作。 | 终态。 |

# 二十四、临时存储生命周期与成本控制

硬约束 平台不提供长期照片/视频云盘。用户最终成品必须保存到手机系统相册。服务端只保存生成所需的短期对象和不可反推照片内容的任务元数据。

| 对象 | 默认保留 | 删除触发 | 数据库保留 |
| --- | --- | --- | --- |
| 未提交原图上传 | 6 小时。 | 超时、用户取消、任务创建失败。 | 只留失败码与 traceId 30 天。 |
| 生成中的输入临时图 | 任务完成后最多 6 小时。 | 成功、失败、取消均进入清理队列。 | 不保留图片 URL；任务元数据 30 天。 |
| 生成图片结果 | 最长 24 小时。 | 保存成功回执后 2 小时或 24 小时到期，取更早。 | card/style/copy/outputType/status 保留 90 天。 |
| 生成视频结果 | 最长 24 小时。 | 保存成功回执后 2 小时或 24 小时到期，取更早。 | 时长/文件大小/status/error 保留 90 天。 |
| 相册草稿元数据 | 用户主动删除或 90 天未编辑。 | 到期前仅保留布局与资产 ID，不保留原图。 | 可保留标题、顺序占位、风格，不保证可重建。 |
| 运营模板资产 | 按授权期限。 | 授权到期、下架或替换。 | 资产台账和审计长期保留。 |

| 清理任务 | 频率 | 动作 | 告警 |
| --- | --- | --- | --- |
| orphan-upload-cleaner | 每小时 | 删除无有效 GenerationJob 的上传对象。 | 单次失败率 >5% 或堆积 >1 万。 |
| result-expiry-cleaner | 每 30 分钟 | 按 expires_at 删除结果并标记 expired。 | 对象删除失败连续 3 次。 |
| license-cleaner | 每日 | 到期模板停止新任务并清理缓存。 | 7/3/1 天提前提醒内容与版权负责人。 |
| storage-reconciler | 每日 | 对象存储清单与数据库任务对账。 | 孤儿对象容量或数量超过阈值。 |

成本指标：temp_storage_bytes、orphan_object_count、avg_result_size、download_success_rate、saved_then_deleted_latency、cleanup_failure_count。

用户提示：结果页固定显示“请保存到手机相册；临时文件将在 XX:XX 后删除”。不得使用“云端永久保存”“我的云作品”等误导文案。

# 二十五、生成与媒体 API 契约

| 接口 | 请求字段 | 响应字段 | 幂等/权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /v1/uploads | fileName、mime、size、sha256、purpose。 | uploadId、uploadUrl、headers、expiresAt。 | 用户仅能创建本人临时上传；sha256+purpose 幂等。 |
| POST /v1/generation-jobs | clientRequestId、type、uploadIds、styleId、copyId/text、recipient、crop、motionId、musicId。 | jobId、state、estimatedStage、createdAt。 | clientRequestId 唯一；重复请求返回原任务。 |
| GET /v1/generation-jobs/{id} | 无。 | state、stage、result、fallback、error、expiresAt。 | 仅任务所有者；result 为短期签名 URL。 |
| POST /v1/generation-jobs/{id}/cancel | reason。 | state=cancelled。 | queued/rendering 可取消；encoding 后尽力取消。 |
| POST /v1/generation-jobs/{id}/download-receipt | resultId、platformSaveSuccess、savedAt、clientError?。 | cleanupAfter。 | 回执幂等；不能仅凭下载完成认定系统相册保存成功。 |
| POST /v1/generation-jobs/{id}/retry | mode=original¦static_fallback。 | newJobId/state。 | 同一失败任务最多主动重试 2 次。 |

签名 URL：有效期建议 15 分钟，可刷新但不得超过结果 expiresAt；URL 不写入埋点和客户端日志。

上传限制：单图建议 <= 20MB，批量相册首发最多 20 张；客户端压缩只生成上传副本，不覆盖用户原图。最终限制以真机与渲染压测后固化。

# 二十六、AI 编排、质量门禁与模型失败

| 阶段 | 实现输入 | 实现输出 | 超时/失败策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 意图装配 | scene、recipient、date、styleProfile、用户当次选择。 | 受控 generationSpec。 | 缺字段使用通用默认，不追问设置。 |
| 文案生成 | 审核过的文案库 + 可选用户语音转写。 | 2-3 条 <=28 字候选。 | 模型 3 秒超时则用人工文案库。 |
| 风格编排 | style DNA、资产许可、照片模式、去重历史。 | asset/字体/边框/音乐 ID 组合。 | 无有效资产时降级通用静态卡。 |
| 构图建议 | 图像尺寸、可选人脸框、文字长度。 | crop、safeArea、textLayout。 | 检测失败采用保守居中和固定文字区。 |
| 质量门禁 | 渲染预览、文本、授权快照、输出规格。 | pass/reject + reason。 | 只允许一次自动重做；仍失败转静态兜底。 |

| 门禁 | 检查项 | 失败码 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文字 | 错字、乱码、截断、超两行、对比度不足。 | QC_TEXT | 换版式或人工文案，不让图生汉字。 |
| 人物 | 人脸被裁、文字遮脸、人物异常变形。 | QC_PERSON | 换安全裁剪；禁用生成式人脸修改。 |
| 视觉 | 边框遮主体、元素越界、底图与文字冲突。 | QC_LAYOUT | 更换同 DNA 安全模板。 |
| 媒体 | 黑帧、无首帧、音画异常、文件过大。 | QC_MEDIA | 重新编码或静态降级。 |
| 版权 | 资产/音乐授权失效、输出范围不包含下载分享。 | QC_RIGHTS | 立即换资产；记录版权告警。 |
| 安全 | 违规、欺诈、医疗金融承诺、敏感事实。 | QC_SAFETY | 拒绝生成并给中性安全替代。 |

# 二十七、相册草稿的本地优先设计

| 数据 | 保存位置 | 用途 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相册标题、风格、照片顺序 | 小程序本地持久缓存 + 服务端可选轻量元数据。 | 继续编辑和恢复页面。 | 本地缓存被微信清理后可能丢失；必须提示用户及时生成保存。 |
| 照片原图 | 用户手机；生成时临时路径/短期上传。 | 预览与生成。 | 服务端不长期保存；过期后相册草稿可能缺图。 |
| 页面缩略图 | 本地缓存，容量受控。 | 草稿列表预览。 | LRU 清理；不可作为永久备份。 |
| 最终相册页/视频 | 系统相册。 | 用户长期保存与分享。 | 必须逐页/批量保存有明确结果；平台不能保证恢复。 |

相册产品文案 “相册”指制作流程和本地成品集合，不代表平台提供永久云相册。用户生成完成后，结果页应优先引导“保存全部到手机”，并逐项显示成功/失败。

# 二十八、新闻模块详细生产与发布流程

| 状态 | 负责人/系统 | 可执行动作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| candidate | 采集系统/编辑 | 记录来源、时间、事实字段；同源去重。 | 进入 drafting 或 discard。 |
| drafting | 编辑 | 自写摘要、选择自制/授权视觉、标风险级。 | 字段完整进入 review。 |
| review | 审核员 | 核验来源、措辞、日期、版权和风险。 | approve/reject/revise。 |
| scheduled | 系统 | 生成昨日卡预览，执行可读性检查。 | 到发布时间且所有来源有效。 |
| published | 系统 | 向客户端分发并允许保存/分享。 | 更正、下架或自然过期。 |
| corrected | 编辑+审核 | 发布新版本，详情页展示更正。 | 保留版本链。 |
| withdrawn | 审核/合规 | 停止新下载分享，详情显示下架。 | 终态或重新审核。 |

| NewsItem 字段 | 类型/必填 | 说明 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| title | string/是 | 卡片短标题。 | <=22 汉字，不用惊叹号诱导。 |
| summary | string/是 | 中性事实摘要。 | <=55 汉字；不含未经来源支持结论。 |
| sourceRefs | array/是 | 来源名称、URL、发布时间。 | 至少 1 个可复核来源；高风险建议 2 个。 |
| riskLevel | enum/是 | normal/medical/finance/disaster/public_safety/sensitive。 | 非 normal 必须高级审核。 |
| visualAssetId | string/是 | 自制或授权视觉。 | 权利有效且适用新闻卡下载分享。 |
| version/reviewer | int/string/是 | 版本与审核人。 | 每次更正递增版本，不覆盖审计。 |

# 二十九、商城集成边界

| 域 | 本项目实现 | 可接第三方/成熟方案 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商品与分类 | 商城入口、列表、详情展示和内容相关推荐位。 | 商品/SKU/库存后台。 | 价格、规格、库存、运费与售后可见。 |
| 购物车/订单 | 小程序页面和状态展示。 | 成熟商城服务或自建订单中心。 | 幂等下单；重复点击不重复订单。 |
| 支付 | 调起微信支付并处理前端结果。 | 服务端支付下单、回调、对账。 | 以服务端回调为准，前端成功不作为最终支付凭证。 |
| 售后 | 订单入口、申请、进度和客服。 | 退款/退货审核与物流。 | 入口明确；状态可追溯。 |
| 内容推荐 | 相册完成后推荐强相关商品。 | 推荐配置后台。 | 不购买不影响保存/分享。 |

# 三十、数据库表、索引与数据边界

| 表 | 关键字段 | 索引/唯一约束 | 保留/边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| users | id、openid_hash、status、created_at。 | UNIQUE(openid_hash)。 | 不存通讯录和群信息。 |
| style_profiles | user_id、style_weights_json、copy_length、motion_level、signature、confidence。 | PK(user_id)、updated_at。 | 用户可重置；只来自主动行为。 |
| content_cards | id、scene、recipient、style_id、copy_id、start_at、end_at、review_state、rights_state。 | (scene,start_at,end_at)、status。 | 运营内容；版本化。 |
| assets | id、type、uri、license_id、status、expires_at、checksum。 | checksum、(status,expires_at)。 | 仅模板资产长期保存。 |
| asset_licenses | id、supplier、territory、allowed_outputs、expires_at、evidence_ref。 | expires_at、status。 | 审计长期保留。 |
| generation_jobs | id、user_id、client_request_id、type、state、spec_json、error_code、expires_at。 | UNIQUE(user_id,client_request_id)、state、expires_at。 | spec 不含长期照片 URL；90 天后聚合/删除。 |
| media_objects | id、job_id、object_key、purpose、size、status、expires_at。 | job_id、expires_at、object_key。 | 清理后 object_key 置空或标 deleted。 |
| download_receipts | job_id、result_id、platform_save_success、client_error、saved_at。 | UNIQUE(job_id,result_id)。 | 不存本地相册路径。 |
| album_drafts | id、user_id、title、style_id、item_placeholders、updated_at。 | user_id、updated_at。 | 不承诺原图；90 天未编辑清理。 |
| news_cards/items | date、version、state、reviewer、source_refs、correction。 | UNIQUE(date,version)、state。 | 版本链和审计保留。 |
| analytics_events | event、anonymous_user_id、session_id、properties_whitelist、created_at。 | event+created_at、user+created_at。 | 白名单属性；禁止媒体 URL 和敏感内容。 |

# 三十一、埋点事件字典

| 事件 | 触发时点 | 必填属性 | 禁止属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| page_view | 页面可交互。 | page、source、session_id、client_version。 | 联系人、群名、照片路径。 |
| default_card_expose | 默认卡完整可见。 | card_id、request_id、recommendation_version、confidence_bucket。 | 文案全文、图片 URL。 |
| style_select | 用户确认风格。 | style_id、position、scene、is_personalized。 | 照片内容。 |
| generation_start | 任务创建成功。 | job_id、type、style_id、has_photo、output_type。 | upload_url、原图 hash 明文。 |
| generation_result | 任务进入终态。 | job_id、state、duration_ms、error_code、degraded。 | 结果签名 URL。 |
| local_save_result | 系统保存 API 返回。 | job_id、media_type、success、error_category。 | 系统相册路径。 |
| share_click | 用户主动点分享。 | job_id/card_id、asset_type、entry。 | 分享对象、群名、聊天内容。 |
| news_action | 新闻打开/保存/分享/更正。 | news_date、version、action。 | 政治偏好画像。 |
| mall_action | 商品浏览/加购/订单。 | product_id、sku_id、action、order_state。 | 完整地址、支付凭证。 |

漏斗口径：曝光 -> 预览 -> generation_start -> generation_result(succeeded/degraded_static) -> local_save_success 或 share_click。保存与分享均属于完成，但必须分开报告。

# 三十二、性能、可靠性与安全指标

| 指标 | 目标 | 测量方式 | 未达标处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 今日页可用内容 | 缓存命中 <1 秒；在线 P95 <3 秒。 | RUM + API 指标。 | 回退缓存通用卡。 |
| 静态图生成 | 端侧 P95 <5 秒；服务端 P95 <15 秒。 | generation duration。 | 禁用高成本效果。 |
| 视频生成 | P95 <60 秒；失败率 <3%。 | 队列/编码/门禁分段。 | 限流、扩容、静态降级。 |
| 本地保存 | 图片成功率 >97%；视频 >95%（排除用户拒权）。 | wx API 返回分类。 | 优化权限引导和文件大小。 |
| 清理 | 到期对象 99.9% 在 2 小时内删除。 | 存储对账。 | 自动告警和补偿清理。 |
| 可用性 | 核心 API 月可用性 99.9%。 | 网关与合成监控。 | 熔断 AI/视频，保留通用静态卡。 |
| 安全 | 签名 URL 短期有效、全链路 TLS、对象私有、接口鉴权。 | 安全测试与日志审计。 | 发现泄漏立即撤销密钥/URL并清理。 |

# 三十三、测试矩阵与验收用例

| 编号 | 场景 | 步骤 | 预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-001 | 新用户默认卡 | 首次打开，无偏好、正常网络。 | 3 秒内显示通用精品卡，无设置问卷，可直接保存/分享。 |
| T-002 | 推荐阈值 | 构造 0.44/0.45/0.69/0.70 置信度。 | 按阈值策略分档；不足 3 次主动选择不得进个性默认位。 |
| T-003 | 图片本地保存 | 生成图片，首次拒绝相册权限，再授权。 | 作品不丢；授权后保存成功；记录一次成功回执。 |
| T-004 | 视频下载中断 | 下载 50% 时断网。 | 任务仍 ready；恢复后可重新下载；不重复生成/扣权益。 |
| T-005 | 临时结果过期 | 将 expiresAt 调到过去。 | 下载按钮禁用，提示重新制作；对象不存在。 |
| T-006 | 保存后清理 | 保存成功并回执，推进 2 小时。 | 对象被清理；元数据保留；不可再次下载。 |
| T-007 | 视频失败降级 | 模拟编码失败。 | 给出静态图，保留文案/风格；明确视频失败。 |
| T-008 | 文字安全区 | 长文案、系统大字体、人脸靠边。 | 文字不截断、不挡脸；必要时换短文案/版式。 |
| T-009 | 版权到期 | 模板音乐到期后发起生成。 | 硬过滤，不能进入任务；自动换有效资产。 |
| T-010 | 相册 20 张 | 排序、退出、恢复、生成、批量保存。 | 顺序保持；逐项显示保存结果；失败项可重试。 |
| T-011 | 新闻更正 | 已发布卡产生更正版本。 | 新打开显示新版和更正标识；旧版停止新下载。 |
| T-012 | 商城支付幂等 | 重复点支付并模拟前端回调延迟。 | 只生成一个有效订单；以服务端支付回调为准。 |
| T-013 | 低端机/离线 | 低内存机断网打开今日页。 | 缓存卡可保存；高成本效果自动关闭。 |
| T-014 | 隐私埋点 | 完成全链路并导出事件。 | 无照片 URL、联系人、群名、聊天内容和本地路径。 |

测试设备：至少覆盖主流 iOS/Android、低内存 Android、系统大字体、微信不同基础库版本；图片与视频保存必须真机验证，不能只在模拟器通过。

# 三十四、开发任务拆分与依赖

| 包 | 前端任务 | 服务端/后台任务 | 完成证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| W0 基础 | 路由、组件库、身份态、请求/错误层、埋点 SDK。 | 网关、用户、配置、事件、监控、CI 环境。 | 小程序骨架可编译；错误态和日志可查。 |
| W1 今日内容 | 今日页、默认卡、风格选择、预览、图片保存分享。 | 内容卡、推荐 v1、配置后台、静态渲染。 | T-001/002/003/008/013。 |
| W2 媒体 | 选图、进度、结果、本地保存、过期提示。 | 上传、任务队列、对象存储、签名 URL、清理器。 | T-004/005/006/007/014。 |
| W3 AI 精品 | 更像我、反馈动作、三候选。 | AI 编排、模型适配、质量门禁、风格画像。 | A/B 配置、门禁报告、降级可演示。 |
| W4 相册视频 | 草稿、排序、批量生成/保存。 | 视频渲染、授权音乐、批量任务。 | T-010；视频真机保存。 |
| W5 新闻 | 新闻卡、来源、更正、保存分享。 | 采集候选、编辑审核、版本发布和下架。 | T-011；审计链完整。 |
| W6 商城 | 标准商城页和订单售后入口。 | 商品/订单/支付/物流/退款适配。 | T-012；交易对账。 |

| 角色 | 首个可执行任务 | 阻塞条件 |
| --- | --- | --- |
| 产品 | 冻结页面路由、事件字典、错误文案和首发规格。 | 未决定基础库版本、后端方案或首发是否含支付。 |
| 设计 | 完成今日页/预览/进度/结果四页全状态和 8 套风格 DNA。 | 字体、图片、动效授权来源不清。 |
| 前端 | 实现全局请求层、状态组件和图片本地保存 PoC。 | 真机权限与基础库 API 未验证。 |
| 服务端 | 实现 GenerationJob 状态机、签名下载和清理器 PoC。 | 对象存储、队列、渲染供应商未选。 |
| AI | 定义 generationSpec JSON Schema、文案兜底库和 QC 规则。 | 没有设计产出的风格 DNA 和安全区规范。 |
| 测试 | 建立 T-001 至 T-014 用例和真机矩阵。 | 测试账号、环境、授权素材和模拟错误能力缺失。 |

# 三十五、上线、灰度、监控与回退

| 阶段 | 范围 | 观察 | 回退 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部测试 | 员工/测试账号。 | 权限、生成、保存、清理、版权门禁。 | 关闭视频/AI，仅保留通用静态卡。 |
| 1% 灰度 | 真实用户随机分桶。 | 生成成功、本地保存、崩溃、投诉、存储增长。 | 远程配置关闭个性化/视频/新闻。 |
| 10% 灰度 | 按设备性能和版本分层。 | D1、完成率、换图率、临时文件清理。 | 权重回到通用默认；限流 AI。 |
| 全量 | 核心链路稳定后。 | 成本/DAU、P95、投诉、新闻更正、商城售后。 | 保留静态卡和本地保存最小服务。 |

发布门禁：T-001 至 T-014 通过；对象存储清理对账连续 7 天无超阈值孤儿对象；图片/视频真机保存通过；授权台账无缺项；核心告警与开关演练完成。

3.0 最终开发原则 默认内容优先、用户只做简单选择；图片和视频最终保存到用户本地；云端只短期生成中转；任何 AI、视频、新闻或商城能力失败，都不能破坏“快速得到一张可保存的精品内容”这一最小闭环。

# 三十六、竞品/产品类别对标与取舍

对标口径 以下对标用于产品和交互决策，比较的是公开可见的功能类别与使用路径，不把不同赛道的公开数据包装成‘早安祝福图小程序’单品收入或 DAU。2025-2026 年公开渠道暂未发现可核验的同品类单品利润表、DAU 和订单数据；上线后必须用自己的埋点验证。

核心判断：平安表情应当占据‘每日关系表达’这一窄场景，而不是与美图、剪辑、设计工具比拼功能数量。首屏直接给出一张今天可发的精品内容，用户只做换一张、换一句、用我的照片、发给谁等低成本选择。

| 参考类别 | 可借鉴的成熟能力 | 不宜照搬的部分 | 平安表情的取舍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信原生相册/表情 | 入口熟悉、保存和转发路径短、几乎零学习成本 | 缺少个人风格、关系语气和每日内容供给 | 沿用微信原生保存/分享习惯，补上默认推荐与精品表达 |
| 美图秀秀/醒图 | 人像美化、AI 修图、滤镜和模板质量成熟 | 工具多、参数多，用户需要学习和试错，不围绕‘今天发给谁’ | 只取必要的自动裁剪、轻美化和风格迁移；隐藏参数，保留少量选择 |
| 剪映 | 视频模板、配乐、预览和导出链路完整 | 时间线、轨道和参数复杂；音乐授权和导出成本高 | 首发限定 6-12 秒、预渲染边框动效和授权音乐，静态图始终可用 |
| 美篇/小年糕/相册类 | 相册沉淀、图文故事、批量分享和家庭记忆 | 更偏相册发布或内容社区，缺少每日默认表达 | 采用相册草稿和批量保存，首屏仍以单张表达为主 |
| Canva/稿定设计 | 模板体系、版式规则、素材管理和商业化结构 | 面向设计任务，设置和选择负担高，银发用户容易迷失 | 把版式规则放在后台，用户端只看到 3-6 个完整成品候选 |
| 平安表情 | 默认一张、简单选择、AI 精品风格、照片/相册/单页/视频完整分享 | 不能退化成无限模板库或复杂编辑器 | 以‘每天有一张像自己、适合关系、体面可发’作为产品边界 |

## 三十六点一、竞品借鉴转化为验收指标

| 借鉴点 | 产品化动作 | 首发验收指标 |
| --- | --- | --- |
| 零学习成本 | 首屏直接展示默认卡；主按钮固定为保存/分享；复杂能力放二级页 | 新用户首次打开 3 秒内看到可分享卡；无需填写问卷 |
| 成熟修图质量 | 统一人脸/主体检测、裁剪安全区和字体层渲染；AI 失败回退静态卡 | 文字截断率 <1%；人脸遮挡率 <1%；失败仍可保存 |
| 视频完整链路 | 预览、生成、保存、分享四状态；默认静音；输出失败降级静态图 | 视频保存成功率 >95%；P95 生成 <60 秒；静态降级可用率 100% |
| 相册沉淀 | 本地优先草稿、20 张首发上限、批量保存结果逐项回执 | 20 张相册顺序不丢失；失败项可单独重试 |
| 电商转化 | 商城独立数据域，内容完成后弱推荐，不拦截保存/分享 | 商城入口点击不降低内容保存率；订单幂等和售后可追踪 |

# 三十七、GitHub 开源轮子对标

使用边界 开源库解决渲染、转码和工程效率，不能替代我们的内容版权、视觉资产、字体授权和 AI 质量门禁。每个依赖在锁定提交时复核 LICENSE、依赖链、漏洞和商业使用限制，并生成 SBOM。

| 仓库/项目 | 可解决的问题 | 技术栈与维护信号 | 优点 | 局限 | 本项目决定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wechat-miniprogram/lottie-miniprogram https://github.com/wechat-miniprogram/lottie-miniprogram | 小程序端播放边框、花瓣、光晕等 Lottie 动效 | JavaScript + Canvas 2D；MIT；页面显示 432 stars、52 forks；更新时间 2024-05-07；基础库 >=2.8.0 | 微信适配直接；预览成本低；退出页面可销毁动画 | 不支持 expressions；path 只支持网络地址；不提供我们的视觉资产；不能单独承担复杂视频导出 | 采用作端侧预览运行时；素材单独做版权台账；服务端视频不直接渲染任意 Lottie |
| Automattic/node-canvas https://github.com/Automattic/node-canvas | 服务端合成静态图片、字体层和 PNG/JPEG | Node.js + Cairo；README 显示 v3 可用，v4 预发布需要 Node 22；仓库许可证和 native 依赖在锁版本时复核 | 支持 createCanvas、loadImage、PNG/JPEG 输出和字体注册；适合中文真实字体层 | 依赖 Cairo/native 环境；字体和图片加载需做资源隔离；不适合直接承担 AI 推理 | 采用 PoC 做文字/图层合成；先在目标运行时验证字体、Cairo 构建和并发稳定性 |
| lovell/sharp https://github.com/lovell/sharp | 缩放、压缩、缩略图、格式转换和上传前处理 | Node.js 原生图像处理；许可证、版本和预编译二进制在锁版本时复核 | 高性能、适合批量图片管线；可降低对象存储与传输成本 | native 依赖和格式差异需压测；不是排版引擎 | 采用作图片处理层；与 node-canvas 分工，sharp 负责像素管线，canvas 负责文字/版式 |
| FFmpeg/FFmpeg https://github.com/FFmpeg/FFmpeg | 视频合成、转码、音频混流、封装 MP4 | C/C++ 工具链；构建可为 LGPL 或含 GPL 组件，必须按实际编译参数审计 | 生态成熟；可实现边框动效、背景音乐、H.264/AAC 输出和降级 | 编码器、专利、构建许可证和 CPU 成本需要单独治理；任意模板渲染复杂 | 采用服务端 worker；MVP 只允许白名单预渲染覆盖素材和授权音乐；锁定编码参数 |
| huggingface/diffusers https://github.com/huggingface/diffusers | 受控 AI 图像生成/风格迁移的研发编排参考 | Python/PyTorch；模型、权重和许可证必须逐项核验 | 模型适配面广；便于后续自托管实验和风格 DNA 验证 | GPU 成本、模型权利、推理时延和中文文字质量不适合首发直接暴露 | 只作为后续自托管/研发参考；MVP 通过 AI Adapter 调用已审核模型能力 |
| ComfyUI https://github.com/comfyanonymous/ComfyUI | 节点式 AI 工作流打样、风格管线验证 | Python/节点工作流；许可证、模型权利和扩展依赖需逐项核验 | 便于快速试验裁剪、风格、放大和控制网组合 | 不建议直接作为生产服务；工作流版本、插件安全、GPU 成本和稳定性治理复杂 | 仅限内部研发和离线验收；生产使用独立的受控 API/队列和固定工作流 |

轮子评估结论：成熟工程库优先采用，AI 工作流平台只用于验证。对于许可证未在本版本锁定提交上复核的项目，文档不把许可证写成最终合规结论；上线前必须完成依赖清单、许可证扫描、漏洞扫描和商业使用审查。

# 三十八、推荐实现方案

| 层级 | 推荐实现 | 首发范围 | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小程序端 | 原生微信小程序 + TypeScript；WXML/WXSS；统一请求、状态、埋点和保存回执层 | 今日页、风格选择、照片/相册、预览、结果、新闻、商城入口 | 默认优先；按钮固定；大字、低对比度避免；不暴露模型参数 |
| 动效预览 | lottie-miniprogram + Canvas 2D | 白名单边框、花瓣、光晕、轻微呼吸动效 | 进入/退出销毁实例；path 和基础库限制纳入兼容测试 |
| BFF/API | Node.js + TypeScript；AI Adapter、Render Adapter、Content/Recommendation API | 统一鉴权、幂等、错误码、签名 URL、任务查询 | 模型供应商可替换；不把供应商密钥放小程序端 |
| 静态图片 | node-canvas 文字/图层合成 + sharp 缩放压缩缩略图 | 默认卡、照片卡、新闻卡、相册单页 | 中文由真实字体层渲染；人脸安全区和可读性门禁优先 |
| 视频 worker | 队列 + FFmpeg；预渲染边框/光晕覆盖素材 + 授权音乐 | 6-12 秒 MP4/H.264/AAC；默认静音；静态图兜底 | 不首发支持任意 Lottie 转视频；限制分辨率、时长、并发和音频白名单 |
| AI 层 | AI Adapter + 风格 DNA + 文案/关系语气/构图/裁剪推荐 | 受控候选和三档结果：通用精品、像我、轻变化 | 不做自由 Prompt；不让图生模型直接生成中文；失败回退静态精品 |
| 数据与存储 | 关系型数据库 + Redis/队列 + 私有对象存储 + 短期签名 URL | 偏好、内容版本、任务、资产授权、订单和审计链 | 临时媒体与订单域隔离；按 expiresAt 清理；客户端保存为最终交付 |
| 运营后台 | 风格 DNA、内容日历、权重/阈值、权利台账、新闻审核、质量门禁、回滚开关 | 每天内容、节气节日、新闻、素材和灰度策略 | 一键下架；版权到期自动阻断；保留版本和审核证据 |

## 三十八点一、首发技术链路

静态图链路：用户进入今日页 -> BFF 返回默认候选 -> 用户选择照片/关系/换一句 -> generationSpec 校验 -> node-canvas 合成文字与图层 -> sharp 输出多尺寸 -> 私有对象存储 -> 短期签名 URL -> 小程序预览 -> 用户保存或分享 -> 记录回执。

视频链路：用户在图片结果页点击‘做成视频’ -> 校验边框动效与音乐权利 -> 创建异步任务 -> worker 使用 FFmpeg 合成 -> 编码质量检查 -> 生成视频和静态封面 -> 结果页轮询/订阅 -> 真机保存或分享。任何阶段失败都返回原静态图片，不阻塞保存。

AI 链路：先由规则和内容池选出安全候选，再调用 AI 做文案润色、关系语气、裁剪和受控风格变体；质量门禁检查敏感词、事实、文字边界、人脸和版权；不通过时使用同场景静态精品卡。

# 三十九、轮子取舍和实施顺序

| 阶段 | 实施内容 | 采用轮子 | 完成证据 | 不做事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP-1 静态表达 | 今日默认卡、节气节日、照片单张、真实字体层、保存/分享 | node-canvas、sharp | Golden Image；真机保存；文字可读性和回退测试 | 不做自由 Prompt、复杂编辑器、云端永久作品库 |
| MVP-2 相册与新闻 | 本地优先相册草稿、批量生成/保存、昨日新闻一图卡和审核链 | node-canvas、sharp | 20 张相册顺序和逐项回执；新闻版本/纠错/下架演练 | 不让新闻入口挤占今日主任务；不展示无来源新闻 |
| MVP-3 视频 | 边框动效预览、授权音乐、6-12 秒视频、静态降级 | lottie-miniprogram、FFmpeg | 真机 MP4 保存；编码参数和授权台账；失败降级演练 | 不首发渲染任意 Lottie；不上传用户通讯录或群信息 |
| Beta AI 精品 | 风格 DNA、关系语气、受控底图变体和个性化默认 | AI Adapter；可选 diffusers/ComfyUI 做内部研发 | 质量门禁、成本/时延、保存/分享 A/B 实验 | 不把模型输出直接作为最终中文字图；不以随机变化替代质量 |
| 商业化扩展 | 商城、主题包、边框/音乐授权内容、会员或单次付费 | 标准微信小程序电商能力；渲染链路不与订单耦合 | 支付幂等、售后、版权到期阻断、内容完成率无明显下降 | 不以付费墙阻断默认卡保存和分享 |

## 三十九点一、上线前必须完成的治理清单

每个开源依赖锁定版本/提交，生成 SBOM，完成许可证、漏洞和商业使用审查；构建产物记录 FFmpeg 的 LGPL/GPL 选项。

边框、字体、音乐、底图、模型权重和新闻图片分别建立权利台账，记录地域、用途、期限、允许输出和撤回动作。

所有 AI 和视频任务都有超时、限流、取消、重试上限和静态回退；不因第三方故障阻断‘得到一张可保存图片’。

用 Golden Image、低端 Android、系统大字体、断网、拒绝相册权限、版权到期和临时文件清理做回归。

以曝光、预览、保存、分享、次日回访、七日留存和投诉率判断功能去留；不以生成次数单独判断成功。

3.1 决策结论 先用成熟轮子把‘一张可保存、可分享、文字清楚、版权可追溯’做稳，再用 AI 提升风格和关系表达，最后扩展视频和商城。产品差异化来自内容日历、银发友好交互、个人风格 DNA 和可持续版权资产，而不是依赖某一个开源库或模型。